# [Doc-01] 프로젝트 정의

# 원본: 1. 프로젝트 정의.docx

# (본문 시작)

# 프로젝트 정의 (1차 단계 – 내부 효율 개선 중심)

## 프로젝트 명 (초안)

공간살균기 설치·AS 내부 운영 디지털화 프로젝트 (Phase 1)

## 1️⃣ 프로젝트 목적 (Phase 1 한정)

본 프로젝트는 당사 설치 및 AS 업무의 수작업·분산 관리 체계를 디지털화하여,
현장 증빙(서명·사진·문서)을 표준화하고,
본사–팀–기사 간 작업 흐름을 통합 관리하는 내부 운영 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다.

## 2️⃣ 해결하려는 문제 정의 (Problem Statement)

현재 운영상의 문제:

- 설치·AS 증빙 문서의 누락/분산

- 현장 작업 이력 조회의 어려움

- 팀 단위 배정 체계의 비표준화

- 작업 완료 후 문서 전달의 수동 처리

- 관리자 실시간 모니터링 한계

## 3️⃣ 1차 목표 (Phase 1 Objectives)

### 운영 효율

- 작업 생성 → 배정 → 완료 흐름의 표준화

- 팀 단위 관리 체계 정립

### 증빙 체계

- 현장 서명 필수화

- 설치/AS 완료 문서 자동 생성

- 고객 대상 자동 발송 체계 구축

### 통제/조회

- 고객·현장·시리얼 기준 이력 조회 가능

- 관리자 대시보드로 상태 가시화

# 📌 프로젝트 범위 (Phase 1 Scope)

## 포함

- 사용자 권한 체계 (Admin / TeamManager / Technician)

- WorkOrder 기반 설치·AS 관리

- 체크리스트 및 서명 수집

- PDF 문서 자동 생성

- 이메일/문자 발송

- 작업 이력 조회 기능

## 제외 (Phase 2 이후)

- 영업 관리 모듈

- 가격 정책/프로모션

- 정산/회계 연동

- 고급 재고 시스템

- 외부 고객용 SaaS 기능

# 📌 성공 기준 (Phase 1 KPI)

- 문서 누락률 0%

- 설치/AS 이력 조회 시간 50% 이상 단축

- 작업 상태 실시간 파악 가능

- 고객 문서 발송 자동화 100%

# 📌 Phase 2, 3 전략 (예정)

## Phase 2 (내부 고도화)

- 재고/시리얼 추적 고도화

- 영업 모듈 통합

- 통계/성과 분석

## Phase 3 (외부 확장)

- 파트너사 통합 운영

- 멀티 조직 구조 확장

- SaaS 모델 전환 가능성 검토

# 🔥 전략적으로 중요한 점

업무 프로세스 표준화 및 디지털 전환 프로젝트

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-02] Phase1 상세기능 정의서

# 원본: 2. Phase1 상세기능 정의서.docx

# (본문 시작)

## 1) WorkOrder 상태 다이어그램

### 상태 정의

- DRAFT: 작업 생성만 됨(임시 저장 포함)

- TEAM_ASSIGNED: 본사가 팀을 배정함

- TECH_ASSIGNED: 팀 관리자가 기사를 배정함

- IN_PROGRESS: 기사가 작업 시작(선택 상태지만 추천)

- COMPLETED: 체크리스트/서명 완료 제출됨 (PDF 생성/발송 트리거)

- CANCELLED: 취소(사유 기록)

### 전이 규칙

DRAFT

└─(Admin: 팀 배정)→ TEAM_ASSIGNED

TEAM_ASSIGNED

└─(TeamManager: 기사 배정)→ TECH_ASSIGNED

TECH_ASSIGNED

└─(Technician: 작업 시작)→ IN_PROGRESS

IN_PROGRESS

└─(Technician: 체크리스트 완료 + 서명 필수 + 제출)→ COMPLETED

[취소]

DRAFT / TEAM_ASSIGNED / TECH_ASSIGNED / IN_PROGRESS

└─(Admin 또는 권한있는 TeamManager)→ CANCELLED

### 완료(Completed) 시 자동 처리(서버 규칙)

- 서명 존재 여부 검증(필수)

- (선택) 필수 체크리스트 항목 검증

- PDF 생성 → 파일 저장

- 고객 문자/이메일 발송

- AuditLog 기록(성공/실패 포함)

좋아 쭌. 아래는 **Phase 1 – 화면 목록 + 기능 매핑표(페이지 스펙)**이야.
개발자/외주에게 그대로 주면 “무엇을 어떤 화면에서 구현해야 하는지” 바로 이해할 수 있는 형태로 정리했어.
(ERD 초안 기준 테이블명을 괄호로 같이 매핑했음)

# 2) 화면 목록 + 기능 매핑표

## 공통(모든 역할)

### P-00. 로그인

- 목적: 사용자 인증

- 기능

  - 로그인(이메일/비밀번호)

  - 비활성 계정 차단

- 데이터

  - Read: User

- 검증/정책

  - Role 기반으로 메뉴/접근 제어

### P-01. 내 정보(프로필)

- 목적: 사용자 기본정보 확인

- 기능

  - 이름/전화/이메일 조회(초기엔 수정 제한 가능)

- 데이터

  - Read: User

## 본사 관리자(Admin) 화면

### A-01. 관리자 대시보드

- 목적: 오늘 작업/지연/미배정 현황을 한눈에

- 기능

  - KPI 카드: 오늘 작업 수, 진행중, 지연, 완료

  - 팀별 현황(건수)

  - 클릭 시 작업 목록 필터로 이동

- 데이터

  - Read: WorkOrder, Team

  - Optional Read: AuditLog(최근 이벤트)

- 필터 기본값

  - 기간: 오늘(또는 이번 주)

### A-02. 작업 목록(WorkOrders)

- 목적: 전체 작업 검색/필터/관리

- 기능

  - 리스트(테이블/카드)

  - 필터: 상태, 타입(설치/AS), 팀, 지역, 기간, 고객명/현장명

  - 정렬: 일정순/생성순/지연순

  - “새 작업 생성” 버튼

- 데이터

  - Read: WorkOrder + (Customer, Site, Team, User(기사))

- 권한

  - Admin: 전체

### A-03. 작업 생성(Install/AS 공용)

- 목적: 설치/AS 작업 등록 후 팀 배정까지

- 입력 필드(최소)

  - 타입: INSTALL / AS

  - 고객 선택(없으면 신규 생성 링크)

  - 현장 선택(없으면 신규 생성 링크)

  - 일정(방문 예정일/시간)

  - 요약/메모

  - 우선순위(선택)

  - 고객 알림 연락처(휴대폰/이메일) – 선택(하지만 발송 원하면 필수)

- 기능

  - 저장(DRAFT)

  - 저장+팀배정(TEAM_ASSIGNED)

- 데이터

  - Create: WorkOrder

  - Read: Customer, Site, Team

  - Create: AuditLog(action=CREATE)

- 검증

  - 고객/현장 필수

  - 타입 필수

### A-04. 작업 상세(관리자 뷰)

- 목적: 배정/상태/증빙/문서/발송을 한 곳에서 관리

- 섹션

  - 기본정보: 타입/상태/일정/우선순위

  - 고객/현장: 연락처/주소/메모

  - 배정정보:

    - 팀 배정(변경 가능)

    - 기사 배정은 “보기만” 또는 정책에 따라 수정 불가(권장)

  - 증빙:

    - 체크리스트 결과

    - 서명(존재 여부 + 미리보기)

    - 사진(전/후)

  - 문서:

    - PDF 다운로드 링크

  - 발송:

    - 문자/이메일 발송 상태(성공/실패/재발송 버튼)

- 기능

  - 팀 배정/변경

  - 일정 변경(선택)

  - 취소(CANCELLED + 사유)

  - PDF 다운로드

  - 재발송(문자/이메일)

- 데이터

  - Read: WorkOrder, Customer, Site, Team, User, ChecklistItem, WorkOrderAttachment, FileObject, WorkOrderSignature, AuditLog

  - Update: WorkOrder(assigned_team_id, schedule, status)

  - Create: AuditLog(action=ASSIGN_TEAM / UPDATE_STATUS / SEND_SMS / SEND_EMAIL 등)

- 정책

  - COMPLETED 이후 팀/기사 변경은 제한(권장)

  - CANCELLED는 Admin만 가능(또는 정책 선택)

### A-05. 고객 목록 / 상세

- 목적: 고객/현장 및 이력 조회

- 기능

  - 고객 리스트 검색(회사명/담당자)

  - 고객 상세: 기본정보 + 현장 리스트 + 최근 작업 이력

- 데이터

  - Read: Customer, Site, WorkOrder

### A-06. 현장(Site) 상세

- 목적: 현장 기준 설치/AS 히스토리 조회

- 기능

  - 현장 정보(주소/담당자)

  - 현장 작업 이력(필터: 설치/AS)

  - (선택) 설치된 자산(ProductUnit) 리스트

- 데이터

  - Read: Site, WorkOrder

  - Optional Read: ProductUnit

### A-07. 조직/사용자 관리(최소)

- 목적: 팀/기사 계정 관리(초기엔 최소 기능)

- 기능

  - 팀 생성/수정/비활성화

  - 사용자 생성/수정/비활성화

  - 역할 부여(ADMIN / TEAM_MANAGER / TECHNICIAN)

  - 사용자-팀 연결

- 데이터

  - CRUD: Team, User

  - Create: AuditLog(action=UPDATE_USER 등)

### A-08. 문서함(검색)

- 목적: PDF/증빙 문서 빠르게 찾기

- 기능

  - 검색: 고객명/현장명/기간/타입

  - 결과에서 PDF 다운로드

- 데이터

  - Read: WorkOrder, WorkOrderAttachment, FileObject, Customer, Site

## 팀 관리자(Team Manager) 화면

### T-01. 팀 대시보드

- 목적: 팀 단위 작업 현황 및 기사 배정 현황

- 기능

  - KPI: 오늘 팀 작업, 미배정(기사 없음), 진행중, 완료, 지연

  - 기사별 배정 건수

- 데이터

  - Read: WorkOrder(where assigned_team_id = 내 team_id), User(role=TECHNICIAN & team_id=내 team_id)

### T-02. 팀 작업함(목록)

- 목적: 팀에 떨어진 작업을 기사에게 배정/관리

- 기능

  - 리스트 + 필터(상태/기간/고객/현장)

  - “기사 미배정” 필터 기본 제공(핵심)

- 데이터

  - Read: WorkOrder + Customer + Site

### T-03. 작업 상세(팀 관리자 뷰)

- 목적: 기사 배정/재배정 및 진행 확인

- 기능

  - 기사 배정(드롭다운)

  - 일정 변경(정책 선택)

  - 취소(권한 정책에 따라 제한)

  - 증빙 조회(체크리스트/서명/사진)

  - 발송 상태 확인(재발송은 Admin만 또는 허용)

- 데이터

  - Read: WorkOrder, Customer, Site, ChecklistItem, Signature, Attachments

  - Update: WorkOrder(assigned_technician_id, status=TECH_ASSIGNED)

  - Create: AuditLog(action=ASSIGN_TECH)

- 검증

  - TECH_ASSIGNED로 전환 시 기사 필수

  - 기사 목록은 “내 팀 소속”만

### T-04. 기사 관리(조회 중심)

- 목적: 팀 소속 기사 리스트/상태 확인

- 기능

  - 기사 목록/연락처

  - 기사별 오늘 배정 건수

- 데이터

  - Read: User(where team_id=내 team_id)

## 기사(Technician) 모바일 웹 화면

### M-01. 오늘 작업(리스트)

- 목적: 기사 UX의 핵심 진입점

- 기능

  - 카드 리스트: 현장명/주소/시간/연락 버튼

  - 상태 배지(배정/진행/완료)

- 데이터

  - Read: WorkOrder(where assigned_technician_id = 내 user_id and date in range)

### M-02. 작업 상세(기사 수행 화면)

- 목적: 수행/증빙/완료를 한 화면에서 끝내기

- 섹션

  - 현장정보(주소, 전화 버튼, 메모)

  - 작업 정보(타입, 일정, 요약)

  - 체크리스트(필수)

  - 사진 업로드(전/후)

  - 고객 서명(필수)

  - 완료 제출

- 기능

  - 작업 시작 버튼(선택: IN_PROGRESS 전환)

  - 체크리스트 입력(PASS/FAIL/NA + 메모)

  - 사진 업로드(다중)

  - 서명 캡처(캔버스)

  - 완료 제출

- 데이터

  - Read: WorkOrder, ChecklistItem

  - Create/Update: ChecklistItem

  - Create: FileObject(사진/서명), WorkOrderAttachment, WorkOrderSignature

  - Update: WorkOrder(status, completed_at)

  - Create: AuditLog(action=UPDATE_STATUS / UPLOAD_FILE / COMPLETE)

- 완료 제출 검증(필수)

  - 서명 존재

  - 체크리스트 필수 항목 완료

  - (정책) 전/후 사진 최소 1장 이상

### M-03. 완료 작업(리스트)

- 목적: 기사 본인 이력 확인(최근 N일)

- 기능

  - 완료 작업 리스트

  - 작업 상세(읽기 전용)

- 데이터

  - Read: WorkOrder(where assigned_technician_id=내 user_id and status=COMPLETED)

## 공통: 자동화/백엔드 처리(화면은 없지만 “기능”으로 명시)

### S-01. 완료 후 PDF 생성

- 트리거

  - WorkOrder.status = COMPLETED

- 처리

  - 템플릿 기반 PDF 생성

  - FileObject(PDF) 저장

  - WorkOrderAttachment(category=REPORT_PDF) 연결

  - AuditLog 기록

### S-02. 완료 후 고객 발송(문자/이메일)

- 트리거

  - PDF 생성 완료(또는 COMPLETED 직후)

- 처리

  - SMS/Email 발송

  - 성공/실패 상태 저장(AuditLog + 필요시 별도 NotificationLog 테이블 추가 가능)

  - 재발송 요청 시 동일 로직 재실행

# 3) 페이지-테이블 CRUD 매핑(요약)

- 고객/현장: Customer, Site

- 작업/배정/상태: WorkOrder, Team, User

- 증빙: WorkOrderChecklistItem, WorkOrderSignature, FileObject, WorkOrderAttachment

- 자산(선택): ProductModel, ProductUnit, WorkOrderAsset

- 이력: AuditLog

# 중요한 UX/운영 정책(문서에 같이 박아두면 좋음)

- 완료 제출은 “서명 필수”

- 기사 화면은 “한 화면에서 끝” (탭/메뉴 최소화)

- 팀관리자는 “기사 미배정 목록”을 기본으로 본다

- 완료 후 PDF/발송은 자동 처리(기사에게 부담 X)

- 취소/상태 변경 권한은 최대한 제한(분쟁 방지)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-03] M-02 기사 작업 상세 화면 스펙(Mobile)

# 원본: 3. M-02 기사 작업 상세 화면 스펙(Mobile)docx

# (본문 시작)

# M-02 기사 작업 상세 화면 스펙 (Mobile Web)

## 0) 화면 목표

- 기사가 현장에서 3~5분 내 완료 제출 가능

- 서명/체크리스트/사진 누락 방지

- 고객에게 발송될 문서의 핵심 데이터가 이 화면에서 완성됨

## 1) 접근 조건

- 로그인된 TECHNICIAN 역할

- WorkOrder.assigned_technician_id = 현재 사용자

- 상태가 TECH_ASSIGNED 또는 IN_PROGRESS 또는 COMPLETED (COMPLETED는 읽기 전용)

## 2) 상단 헤더 (Sticky)

구성

- 좌측: 뒤로가기(오늘 작업 리스트로)

- 중앙: 작업 유형 배지 + 상태 배지

  - 예: [설치] [기사배정됨]

- 우측: “지원/전화” 아이콘(선택)

  - 팀 관리자 또는 콜센터로 전화/문자 (정책)

상태 배지 표기

- TECH_ASSIGNED: “배정됨”

- IN_PROGRESS: “진행중”

- COMPLETED: “완료”

## 3) 섹션 A: 현장 카드 (가장 위, 크고 단순하게)

표시

- 현장명(굵게)

- 주소(2줄까지, 탭하면 지도 열기)

- 현장 담당자명 + 전화 버튼

- 고객사명(작게)

버튼

- 전화 (tel://)

- 지도 (네이버/카카오/구글 중 1개로 통일)

필드(읽기전용)

- Site: name, address, contact_name, contact_phone

- Customer: name

## 4) 섹션 B: 작업 요약 카드

표시

- 방문 예정일시

- 작업 요약(summary) 1줄

- 특이사항(description) 접기/펼치기

버튼(선택)

- 작업 시작 (상태 TECH_ASSIGNED일 때만 노출)

  - 클릭 시 상태 → IN_PROGRESS

  - AuditLog: UPDATE_STATUS

“작업 시작”은 운영상 있으면 좋지만, 필드테스트 1차에선 생략 가능(바로 수행해도 됨).

## 5) 섹션 C: 체크리스트 (필수)

목표: “완료 제출” 전에 필수 항목이 반드시 PASS/FAIL/NA로 채워져야 함.

### UI 규칙

- 섹션(예: 환경확인/설치/고객안내) 단위로 접기/펼치기

- 각 항목은 한 줄 + 상태 선택(3버튼 또는 드롭다운)

  - PASS / FAIL / 해당없음(NA)

- FAIL 선택 시 메모 입력이 자동으로 펼쳐짐(필수 입력)

- 섹션 상단에 진행률 표시:

  - 완료 8/12

### 기능

- 항목 선택 즉시 자동 저장(권장)

- 필수 항목 미완료 시 “완료 제출” 불가

### 데이터

- WorkOrderChecklistItem upsert

  - section, label, value, note, sort_order

### 검증(필수)

- 모든 필수 항목 value != null

- FAIL인 항목은 note 길이 >= N (예: 5자) 강제(권장)

## 6) 섹션 D: 사진 업로드 (권장/정책에 따라 필수 가능)

구성

- 탭 2개 또는 섹션 2개:

  - “작업 전 사진”

  - “작업 후 사진”

### UI 규칙

- 사진 추가 버튼(카메라/갤러리)

- 업로드 후 썸네일 그리드

- 사진 삭제(휴지통) 가능(정책에 따라 완료 전까지만)

### 최소 요구 정책(추천)

- 설치(INSTALL): 전 1장 + 후 1장 최소

- AS: 처리부위 1장(후 사진) 최소

필드테스트에서는 “권장”으로 두고, 운영하면서 필수로 강화해도 됨.

### 데이터

- FileObject(type=PHOTO)

- WorkOrderAttachment(category=BEFORE_PHOTO/AFTER_PHOTO)

## 7) 섹션 E: 고객 서명 (필수)

목표: 이 시스템의 핵심 증빙. 절대 누락 방지.

### 입력 필드

- 서명자 이름(필수)

- 서명자 구분(선택): 현장담당 / 관리자 / 대표 / 대리인

- 서명 캔버스(필수)

  - 지우기 버튼

  - 확인 버튼(서명 저장)

### UX 규칙

- 캔버스는 화면 가로 꽉 차게

- “서명 저장”을 누르기 전에는 완료 제출 불가

- “서명 저장” 후에는 작은 미리보기 + “다시 받기” 버튼

### 데이터

- FileObject(type=SIGNATURE)

- WorkOrderSignature(work_order_id, signed_by_name, signed_by_role, signature_file_id, signed_at)

## 8) 섹션 F: 고객 발송 정보 (필드테스트에 매우 유용)

표시/입력

- 고객 문자 수신 번호(기본값: Site contact phone)

- 고객 이메일(기본값: Site contact email 또는 Customer email)

- 체크박스:

  - 완료 후 문자 발송

  - 완료 후 이메일 발송

정책

- 발송은 “완료 처리 후 자동”

- 연락처/이메일이 비어있는데 체크하면 경고(저장 불가 또는 완료 불가)

이 섹션을 기사에게 노출할지 고민될 수 있는데, “문서 발송”이 중요하면 현장에서 바로 확인하는 게 누락이 줄어.
기사 부담이 크면 팀관리자/본사 화면에서 미리 넣도록 정책화.

## 9) 하단 고정 액션바 (Sticky Bottom Bar)

상태에 따라 버튼이 달라짐.

### 상태: TECH_ASSIGNED / IN_PROGRESS

- 기본 버튼 2개:

  - 임시저장(사실상 자동저장이면 숨겨도 됨)

  - 완료 제출 (Primary)

### 상태: COMPLETED

- 버튼:

  - PDF 보기(또는 “문서 보기”)

  - 발송 상태 보기(읽기 전용)

## 10) “완료 제출” 클릭 시 검증 로직(필수)

완료 제출 버튼 누르면 다음 체크 후 진행:

- 체크리스트 필수 항목 전부 입력됐는가?

- FAIL 항목에 메모가 있는가?

- 서명이 저장됐는가?

- (정책 시) 전/후 사진 최소 조건 충족?

- (발송 체크 시) 전화번호/이메일 유효한가?

검증 실패 시 UX

- 화면 상단 토스트 + 해당 섹션으로 스크롤 이동

- 해당 섹션 제목 옆에 빨간 점/경고 표시

## 11) 완료 제출 성공 후 동작

- WorkOrder.status → COMPLETED

- completed_at 기록

- “완료 처리되었습니다” 확인 화면(또는 토스트)

- 안내 문구:

  - “문서 생성 및 고객 발송은 잠시 후 자동 처리됩니다.”

- “오늘 작업” 목록으로 돌아가기 버튼

여기서 “잠시 후” 같은 표현은 UI 문구일 뿐, 비동기 처리 구현은 나중 단계에서 조절 가능.

## 12) 에러/현장 상황 대비(Phase 1 최소)

- 업로드 실패 시 재시도 버튼

- 네트워크 끊김 감지 시 “임시 저장 실패” 경고

- (2차 과제) 오프라인 캐시/큐잉

# 추천 화면 와이어(텍스트 배치)

- 헤더(고정)

- 현장 카드(전화/지도)

- 작업 요약(일정/메모)

- 체크리스트(섹션별)

- 사진(전/후)

- 서명(필수)

- 발송 정보(선택)

- 하단 액션바(완료 제출)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-04] 설치, as 시 체크 리스트

# 원본: 4. 설치, as 시 체크 리스트.docx

# (본문 시작)

# 체크리스트 템플릿 v0.2 (현실 버전)

## 공통 규칙

- value: PASS / FAIL / NA

- FAIL이면 메모 필수(최소 10자 권장)

- 필수(Required) 항목 미입력 시 완료 제출 불가

- 서명(Signature)은 항상 필수

# A) 설치(INSTALL) – 현실 버전

## A1. 필수(Required) 12개

- 설치 위치가 협의된 위치와 일치한다

- 전원 사용 가능(콘센트/차단기/연결 상태)

- 설치 공간 안전/간섭(통행, 고정 가능 공간) 확보

- 제품 모델이 지시 내용과 일치한다

- 제품 시리얼이 확인되었다(실물 기준)

- 외관 이상(파손/심각한 오염)이 없다

- 고정(브라켓/거치/고정장치)이 견고하게 완료되었다

- 수평/정렬이 허용 범위 내이다(육안 기준 OK)

- 전원 인가 후 정상 동작한다(부팅/동작 확인)

- 이상 알림/에러 표시가 없다(또는 처리 완료)

- 고객에게 기본 사용법/주의사항을 안내했다

- 고객 서명 완료(서명자 이름 포함)

FAIL 메모 가이드: 원인 / 현장 조치 / 잔여 이슈 / 고객 안내 여부

## A2. 권장(Recommended) – 체크하면 좋은 항목(선택)

- (권장) 설치 전 사진 1장 이상 업로드

- (권장) 설치 후 사진 1장 이상 업로드

- (선택) 소음/진동 고객 수용 수준 확인

- (선택) 소모품/필터(있으면) 관리 주기 안내

- (선택) 고객이 기본 조작을 직접 수행해봄(교육 확인)

운영 안정화 후 사진을 “필수”로 올리고 싶으면,
정책 토글로 INSTALL 사진 최소 조건(전1/후1)을 강제하면 됨.

# B) AS(SERVICE) – 현실 버전

## B1. 필수(Required) 10개

- 접수 증상/요청을 고객과 재확인했다

- 대상 제품 모델을 확인했다

- 대상 제품 시리얼을 확인했다

- 전원/연결 상태를 점검했다

- 증상이 재현되었거나 원인이 특정되었다(미재현이면 그 사실 기록)

- 필요한 조치(수리/설정/청소/교체 등)를 수행했다

- 조치 후 동일 증상이 개선/해소되었음을 확인했다

- 고객에게 처리 내용/주의사항을 설명했다

- 추가 방문/추가 조치 필요 여부를 안내했다(필요 시)

- 고객 서명 완료(서명자 이름 포함)

FAIL 메모 가이드: 증상/원인 추정 / 조치 내용 / 테스트 결과 / 추후 계획

## B2. 권장(Recommended)

- (권장) 조치 전 사진 1장 이상

- (권장) 조치 후 사진 1장 이상

- (선택) 현장 특이사항(출입 제한/환경) 기록

- (선택) 부품 교체/사용이 있었다면 텍스트로 간단 기록(Phase 2에서 자재 연동)

# 운영 정책(Phase 1 권장값)

## 1) FAIL 처리 정책

- 필수 항목 FAIL 허용(현실적으로 발생)

- 단, 메모 필수 + 필요하면 “후속 조치 필요” 플래그(추가 필드)로 남기기

## 2) 완료 제출 최소 조건(권장)

- 필수 항목 전부 입력

- 서명 저장 완료

- (사진은 권장, 초기엔 완료 조건에서 제외)

# “초간단 UX”로 구현할 때의 입력 방식 추천

- 기본값을 “미입력”으로 두지 말고,
화면 진입 시 필수 항목은 **큰 버튼 3개(PASS/FAIL/NA)**를 바로 보이게

- FAIL 누르면 메모 입력창 자동 펼침

- 섹션은 2개만:

  - “필수 체크(10~12개)”

  - “추가 항목/사진(권장)”

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-05] M-02 기사작업 상세 화면

# 원본: 5. M-02 기사작업 상세 화면.docx

# (본문 시작)

# M-02 기사 작업 상세 화면 (초간단 UX 고정안)

## 핵심 원칙 6개

- 한 화면에서 끝낸다(페이지 이동 최소)

- 필수만 먼저(권장은 아래로)

- PASS/FAIL/NA는 큰 버튼 3개

- FAIL이면 메모 자동 펼침 + 필수

- 서명 저장 전엔 완료 불가

- 완료 버튼은 항상 하단 고정(Sticky)

# 1) 화면 구성(위 → 아래)

## [헤더 Sticky]

- ← 뒤로가기(오늘 작업)

- 가운데: [설치/AS] + 상태 배지

- 우측: 전화 아이콘(현장 담당자)

## [A. 현장 카드] (최상단, 크게)

- 현장명(큰 글씨)

- 주소(짧게) + 지도 버튼

- 담당자명 + 전화 버튼

- 고객사명(작게)

이 블록은 “정보 확인/전화/지도”를 위해 항상 위에.

## [B. 필수 체크 10~12개] (가장 중요, 접지 말고 기본 펼침)

### 표시 방식(항목 1개당)

- 항목명(짧게)

- 버튼 3개: PASS FAIL NA

- (FAIL 선택 시) 바로 아래에 메모 입력창 등장

  - placeholder: “원인/조치 내용을 간단히 적어주세요”

### 그룹핑(섹션 2개만)

- 설치(INSTALL):

  - “필수 체크(12)”

  - “서명(필수)”

- AS:

  - “필수 체크(10)”

  - “서명(필수)”

섹션을 너무 잘게 나누면 스크롤/탭이 늘어서 피로도가 올라감.

### 진행률

- 섹션 제목 오른쪽에 완료 7/12 표시

- 완료되면 ✅ 표시

## [C. 서명(필수)] (필수 체크 바로 아래)

### 구성

- 서명자 이름(필수, 한 줄 입력)

- 서명자 구분(선택 드롭다운: 현장담당/대표/대리인/기타)

- 서명 패드(가로 꽉)

- 버튼: 지우기 / 서명 저장

### 저장 후

- 작은 미리보기 + “다시 받기”

- “서명 저장됨 ✅” 라벨

## [D. 권장 항목(접기/펼치기)] (기본 접힘)

### 접혀 있을 때 제목만

- “추가 항목(권장) ▸”

- “사진 업로드(권장) ▸”

- “고객 발송 정보(선택) ▸”

초반엔 필수만으로도 완료가 가능해야 함(속도 최우선).

## [D-1. 사진 업로드(권장)] (펼치면)

- 버튼: 사진 추가

- 2칸 탭(또는 2블록):

  - “전 사진”

  - “후 사진”

- 썸네일 그리드 + 삭제 아이콘

정책 토글(나중에)

- 운영 안정화 후 “사진 필수” 켜면,

  - 완료 버튼 누를 때 조건 검사로만 추가(UX 변화 최소)

## [D-2. 고객 발송 정보(선택)] (펼치면)

- 수신번호(기본값: 현장 담당자 전화)

- 이메일(기본값: 현장 담당자 이메일 또는 고객 메일)

- 체크박스:

  - 완료 후 문자 발송

  - 완료 후 이메일 발송

기사 부담이 크면 이 섹션은 팀/본사에서만 편집 가능하도록 바꿔도 됨(설정으로).

# 2) 하단 Sticky 액션바(가장 중요)

## 버튼 구성(기본 1개 + 상태 버튼)

- Primary: 완료 제출

- Secondary(선택): 작업 시작 (상태가 TECH_ASSIGNED일 때만)

완료 제출을 누르면 “검증 → 통과 시 완료”로.

# 3) 완료 제출 검증(초간단 버전)

### 필수 조건

- 필수 체크 항목 전부 PASS/FAIL/NA 선택

- FAIL 항목은 메모 존재

- 서명 저장 완료

- (발송 체크 시) 연락처/이메일 형식 유효

### 실패 UX(최소 스트레스)

- 상단 토스트: “필수 항목이 남아있어요”

- 자동 스크롤: 문제 섹션으로 이동

- 해당 항목/필드 하이라이트(빨간 테두리)

# 4) 상태별 화면 동작

### TECH_ASSIGNED / IN_PROGRESS

- 모두 편집 가능

- 완료 제출 가능

### COMPLETED

- 읽기 전용

- 하단 버튼: 문서 보기(PDF) / 발송 상태 보기(선택)

# 5) 클릭 수(체감) 목표

- 설치 기준:

  - 필수 12개 × 1클릭(각 항목 PASS 선택) = 12

  - 서명자 이름 입력 1회

  - 서명 저장 1회

  - 완료 제출 1회

  - 총 15~18 액션 수준 (현장에선 이 정도가 현실적 최저선)

# 6) 구현 시 개발자에게 꼭 전달할 UX 디테일

- 항목 선택은 즉시 저장(autosave) (저장 버튼 없앰)

- 네트워크 오류 시 “저장 실패” 표시 + 재시도

- 서명은 저장 성공 전까지 “완료 제출” 비활성화

- FAIL 메모는 최소 글자수로 유도(너무 빡세면 반발)

# M-02 기사 화면 문구(마이크로카피) v0.1

## 1) 공통 버튼/라벨

### 버튼

- 전화하기

- 지도 보기

- 작업 시작 (선택)

- 서명 지우기

- 서명 저장

- 사진 추가

- 완료 제출

- 다시 받기(서명 재입력)

- 닫기

- 재시도

### 상태 배지

- 배정됨

- 진행중

- 완료

- 취소

### 섹션 제목

- 필수 체크

- 고객 서명 (필수)

- 사진 업로드 (권장)

- 추가 항목 (권장)

- 고객 발송 정보 (선택)

## 2) 현장 카드 문구

- 주소 라벨: 주소

- 담당자 라벨: 현장 담당자

- 고객사 라벨(작게): 고객사

지도 버튼 툴팁/안내(선택):

- 지도 앱으로 이동합니다

## 3) 작업 요약 문구(선택 섹션)

- 일정 라벨: 방문 일정

- 메모 라벨: 특이사항

- 메모 접기/펼치기: 자세히 보기 / 접기

작업 시작 안내(선택):

- 버튼 설명(작게): 현장 도착 후 누르세요

## 4) 체크리스트 문구

### 섹션 헤더

- 필수 체크 (완료 0/12) (AS는 0/10)

- 완료 시: 필수 체크 ✅

### 항목 선택 버튼(추천 표기)

- 정상(PASS)

- 이상(FAIL)

- 해당없음(NA)

### FAIL 선택 시 메모 입력

- 입력 라벨: 메모 (필수)

- placeholder:

  - 원인/조치 내용을 간단히 적어주세요

- 도움말(작게, 선택):

  - 예) 전원 불량 → 차단기 확인 후 정상화

메모 검증 실패

- 메모를 입력해주세요 (10자 이상 권장)

## 5) 서명 섹션 문구

### 입력 라벨

- 서명자 이름 (필수)

- 서명자 구분 (선택)

  - 옵션: 현장담당 / 관리자 / 대표 / 대리인 / 기타

### 서명 패드 안내

- 패드 상단 안내(작게):

  - 고객에게 화면을 전달해 서명받아 주세요

- 패드 placeholder(가운데 옅게):

  - 여기에 서명

### 서명 저장 관련

- 저장 전 안내:

  - 서명을 저장해야 완료 제출이 가능합니다

- 저장 완료 토스트:

  - 서명이 저장되었습니다

- 저장 실패 토스트:

  - 서명 저장에 실패했어요. 다시 시도해주세요

### 서명 미입력 경고

- 서명을 먼저 저장해주세요

## 6) 사진 업로드 섹션 문구(권장)

### 섹션 제목/설명

- 제목: 사진 업로드 (권장)

- 설명(작게):

  - 문서 신뢰도를 높이기 위해 전/후 사진을 남겨주세요

### 분류 라벨

- 작업 전

- 작업 후

### 업로드 상태

- 업로드 중: 업로드 중…

- 업로드 완료: 업로드 완료

- 업로드 실패: 업로드 실패 · 재시도

삭제 확인(선택)

- 제목: 사진을 삭제할까요?

- 버튼: 삭제 / 취소

(운영 후 필수로 바뀔 때 문구)

- 사진이 필요합니다. 작업 전/후 사진을 추가해주세요

## 7) 고객 발송 정보 문구(선택)

### 설명

- 완료 문서를 고객에게 발송할 수 있어요

### 입력 라벨

- 문자 수신번호

- 이메일 주소

### 체크박스

- 완료 후 문자 발송

- 완료 후 이메일 발송

유효성 오류

- 전화번호:

  - 휴대폰 번호를 확인해주세요

- 이메일:

  - 이메일 주소를 확인해주세요

발송 안내(완료 후)

- 완료 문서는 저장 후 자동 발송됩니다

## 8) 하단 액션바(완료 제출) 문구

### 완료 제출 버튼

- 기본: 완료 제출

### 완료 제출 전 안내(조건 미충족 시)

- 필수 항목을 먼저 완료해주세요

- 서명을 완료해주세요

### 완료 제출 확인(선택: 실수 방지)

- 제목: 완료 제출할까요?

- 설명:

  - 제출 후에는 수정이 제한될 수 있습니다

- 버튼:

  - 제출 / 취소

### 완료 성공

- 토스트: 완료 처리되었습니다

- 보조 문구(선택):

  - 문서 생성 및 고객 발송은 자동으로 진행됩니다

### 완료 실패(서버 오류 등)

- 완료 처리에 실패했어요. 네트워크 상태를 확인하고 다시 시도해주세요

## 9) 네트워크/저장 관련(현장 필수)

자동 저장 성공(표시는 최소로, 선택)

- 저장됨

자동 저장 실패(반드시 표기)

- 저장에 실패했어요 · 재시도

세션 만료

- 로그인이 만료되었습니다. 다시 로그인해주세요

권한 오류(다른 기사 작업 접근 등)

- 이 작업에 접근할 수 없습니다

## 10) 현장 친화적 문구 톤 가이드

- “오류” 대신 “실패했어요/확인해주세요” 사용

- “필수”는 명확하게, 하지만 짧게

- 고객에게 보여지는 화면이므로 과도한 기술 용어 금지

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-06] M-02 스크린 텍스트 목업 v0.1(모바일 웹)

# 원본: 6. M-02 스크린 텍스트 목업 v0.1(모바일 웹).docx

# (본문 시작)

# M-02 스크린 텍스트 목업 v0.1 (모바일 웹)

## [헤더 Sticky]

← 오늘 작업 [설치] 배정됨 📞

## [현장 카드]

OO마트 OO점 (현장명)
주소: 서울시 … … …
지도 보기

현장 담당자: 홍길동 전화하기
고객사: OO유통(주)

## [작업 요약 카드]

방문 일정: 2026-02-12 14:00
특이사항: 설치 위치는 출입문 오른쪽 벽면
자세히 보기

(선택 버튼) 작업 시작
작게: 현장 도착 후 누르세요

# [필수 체크 (완료 0/12)]

항목마다 3버튼이 바로 보이게. 버튼은 토글형.

### 1) 설치 위치가 협의된 위치와 일치한다

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 2) 전원 사용 가능(콘센트/차단기/연결 상태)

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 3) 설치 공간 안전/간섭(통행, 고정 가능 공간) 확보

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 4) 제품 모델이 지시 내용과 일치한다

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 5) 제품 시리얼이 확인되었다(실물 기준)

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 6) 외관 이상(파손/심각한 오염)이 없다

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 7) 고정(브라켓/거치/고정장치)이 견고하게 완료되었다

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 8) 수평/정렬이 허용 범위 내이다(육안 기준 OK)

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 9) 전원 인가 후 정상 동작한다(부팅/동작 확인)

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 10) 이상 알림/에러 표시가 없다(또는 처리 완료)

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 11) 고객에게 기본 사용법/주의사항을 안내했다

정상(PASS) 이상(FAIL) 해당없음(NA)

### 12) 고객 서명 완료(서명자 이름 포함)

여긴 체크 항목으로 두지 말고, 실제 서명 섹션 완료 여부와 연동해서 자동으로 ✅ 처리 추천

## (FAIL 선택 시 즉시 펼쳐지는 예시)

### 10) 이상 알림/에러 표시가 없다(또는 처리 완료) → 이상(FAIL) 선택됨

메모 (필수)
[ 입력창 ]
placeholder: 원인/조치 내용을 간단히 적어주세요
작게 도움말: 예) 전원 불량 → 차단기 확인 후 정상화

(메모 미입력 시 아래 경고)
메모를 입력해주세요 (10자 이상 권장)

# [고객 서명 (필수)]

서명자 이름 (필수)
[ 홍길동 ] (입력)

서명자 구분 (선택)
[ 현장담당 ▾ ]

작게 안내: 고객에게 화면을 전달해 서명받아 주세요

서명 패드
┌──────────────────────┐
│ 여기에 서명 │
└──────────────────────┘

서명 지우기 서명 저장

(저장 전 안내, 서명 패드 아래 작게)
서명을 저장해야 완료 제출이 가능합니다

(서명 저장 성공 시 토스트)
서명이 저장되었습니다

(저장 후 UI)

- 미리보기 썸네일 + 다시 받기

# [사진 업로드 (권장) ▸]

(접힌 상태 기본)

펼치면:
설명: 문서 신뢰도를 높이기 위해 전/후 사진을 남겨주세요

작업 전
사진 추가
[썸네일][썸네일]…

작업 후
사진 추가
[썸네일]…

업로드 실패 시:
업로드 실패 · 재시도

# [고객 발송 정보 (선택) ▸]

(접힌 상태 기본)

펼치면:
설명: 완료 문서를 고객에게 발송할 수 있어요

문자 수신번호
[ 010-1234-5678 ]

이메일 주소
[ sample@company.com ]

☐ 완료 후 문자 발송
☐ 완료 후 이메일 발송

(형식 오류 시)
휴대폰 번호를 확인해주세요 / 이메일 주소를 확인해주세요

## [하단 액션바 Sticky]

(Primary) 완료 제출

(상태가 TECH_ASSIGNED면 보조 버튼 추가 가능)
작업 시작 완료 제출

# 완료 제출 시 검증 메시지(예시)

### 케이스 1: 필수 체크 미완료

토스트: 필수 항목을 먼저 완료해주세요
→ 자동 스크롤: 필수 체크 섹션으로 이동
→ 미완료 항목 라벨/버튼 테두리 강조

### 케이스 2: 서명 미저장

토스트: 서명을 먼저 저장해주세요
→ 자동 스크롤: 서명 섹션으로 이동
→ 서명 패드 강조

### 케이스 3: 완료 확인(선택 모달)

제목: 완료 제출할까요?
설명: 제출 후에는 수정이 제한될 수 있습니다
버튼: 취소 / 제출

### 성공

토스트: 완료 처리되었습니다
작게: 문서 생성 및 고객 발송은 자동으로 진행됩니다

### 실패(네트워크/서버)

토스트: 완료 처리에 실패했어요. 네트워크 상태를 확인하고 다시 시도해주세요
버튼: 재시도

## AS 버전일 때 차이(목업 적용 방법)

- 헤더 배지: [AS] 배정됨

- “필수 체크(완료 0/10)”로 바뀜

- 나머지 레이아웃은 동일(학습 비용 최소화)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-07] M-02 구현 컴포넌트 목록, 난이도,리스크

# 원본: 7. M-02 구현 컴포넌트 목록, 난이도,리스크.docx

# (본문 시작)

# M-02 구현 컴포넌트 목록 + 난이도/리스크

## 0) 화면 구성 트리(컴포넌트 계층)

- WorkOrderDetailPage (M-02)

  - StickyHeader

  - SiteCard

  - WorkSummaryCard (선택)

  - ChecklistSection

    - ChecklistItemRow × N

    - FailMemoInput (조건부)

  - SignatureSection

    - SignerNameInput

    - SignerRoleSelect (선택)

    - SignaturePad

    - SignaturePreview (저장 후)

  - ExpandableSection × 3

    - PhotoUploadSection

    - OptionalItemsSection (필요 시)

    - CustomerNotifySection

  - StickyActionBar

  - Toast/AlertSystem

  - ConfirmModal (선택)

# 1) UI 컴포넌트 상세

## C1. StickyHeader

- 역할: 뒤로가기 + 상태 표시 + 즉시 전화

- 난이도: 낮음

- 주의: 상태 배지/타입 배지는 서버 값 기반

## C2. SiteCard

- 역할: 현장 핵심정보 + 전화/지도

- 난이도: 낮음

- 주의: 주소 탭하면 지도앱 이동(링크 정책 1개로 통일)

## C3. WorkSummaryCard (선택)

- 역할: 일정/특이사항

- 난이도: 낮음

- 주의: “자세히 보기/접기”만 제공, 긴 텍스트는 줄임표 처리

## C4. ChecklistSection (핵심)

- 역할: 필수 10~12개를 가장 빠르게 입력

- 난이도: 중간

- 리스크 포인트

  - 입력 UX(토글 버튼) 품질

  - 자동 저장(autosave) 타이밍

  - 미완료/에러 표시

- 필수 규칙

  - 각 항목: PASS/FAIL/NA 중 1개 선택

  - FAIL이면 메모 입력창 자동 펼침 + 메모 필수

  - 진행률 “완료 X/N” 실시간 계산

- 구현 팁

  - 항목 클릭 즉시 optimistic update(화면 반영) + 백그라운드 저장

  - 저장 실패 시 해당 항목에 “저장 실패·재시도” 표시

## C5. ChecklistItemRow

- 난이도: 중간

- 상태

  - value = null (미입력)

  - value = PASS|FAIL|NA

  - save_status = saved|saving|error

- UI

  - 버튼 3개는 “세그먼트 컨트롤” 형태 추천

## C6. FailMemoInput

- 난이도: 낮음~중간

- 필수 규칙

  - FAIL이면 note가 비어있으면 완료 불가

  - note 최소 길이(정책으로 0→10자) 조절 가능하게

## C7. SignatureSection (핵심)

- 역할: 서명 수집/저장/미리보기

- 난이도: 중간~높음 (가장 까다로움)

- 리스크 포인트

  - 모바일 브라우저에서 서명 캔버스 입력 품질

  - 터치 이벤트(iOS/Android) 호환

  - 저장된 이미지 품질(너무 얇거나 깨짐)

- 필수 규칙

  - 서명 저장 전 “완료 제출” 불가

  - 서명자 이름 필수

  - 저장 후 미리보기 + “다시 받기” 제공

- 구현 팁

  - 캔버스 해상도를 실제 CSS 크기보다 크게(레티나 대응)

  - 저장 포맷은 PNG 권장(투명 배경 가능)

## C8. SignaturePad

- 난이도: 높음

- 권장 기능

  - 지우기

  - “선이 그려졌는지” 감지(빈 서명 제출 방지)

- 대안

  - 검증된 서명 라이브러리 사용(웹용 signature pad 계열)

## C9. ExpandableSection(아코디언)

- 역할: 권장/선택 영역을 접어서 단순화

- 난이도: 낮음

- 주의: 펼침 상태 기억(세션 내) 정도만

## C10. PhotoUploadSection

- 역할: 전/후 사진 업로드, 썸네일, 삭제

- 난이도: 중간~높음

- 리스크 포인트

  - 모바일에서 큰 이미지 업로드 성능/실패

  - 업로드 중 이탈/재시도 UX

- 필수 규칙(Phase 1)

  - “권장”이므로 완료 제출 조건에는 기본 포함 X

  - 업로드 실패 시 재시도 제공

- 구현 팁

  - 이미지 리사이즈/압축(클라이언트 or 서버)

  - 업로드 상태 표시(업로드 중…/완료/실패)

## C11. CustomerNotifySection (선택)

- 역할: 문자/이메일 발송 옵션 설정

- 난이도: 낮음~중간

- 주의

  - 번호/이메일 유효성 체크

  - 현장에서는 “수정 가능”이 오히려 혼란일 수 있으니 정책으로 잠글 수 있게

## C12. StickyActionBar

- 역할: 완료 제출 버튼 고정

- 난이도: 낮음

- 필수 규칙

  - 검증 실패 시 해당 섹션으로 스크롤 이동

  - 중복 제출 방지(연타 방지)

## C13. Toast/AlertSystem

- 역할: 저장/오류/검증 결과 피드백

- 난이도: 낮음

- 필수 메시지

  - 필수 누락

  - 서명 누락

  - 저장 실패

  - 완료 성공/실패

## C14. ConfirmModal (선택)

- 역할: 완료 제출 전 확인(실수 방지)

- 난이도: 낮음

- 권장

  - 필드테스트 초반엔 OFF 가능(클릭 한 번 줄이기)

# 2) 기능 난이도 “핵심 3대 리스크”

실제 개발에서 시간 잡아먹는 TOP 3는 대개 이거야:

- 서명 패드 품질/호환성

- 사진 업로드 안정성(압축/재시도/네트워크)

- 자동 저장 + 오류 복구 UX

이 3개가 안정적이면, 나머지는 CRUD라 비교적 빠르게 끝남.

# 3) 완료 제출 서버 검증(필수 명세)

완료 제출 API는 반드시 서버에서 최종 검증해야 함(클라만 믿으면 누락 생김).

- required checklist 전체 입력 여부

- FAIL 항목 note 존재 여부

- signature 존재 여부 + signer name 존재

- (정책) notify 체크 시 연락처 형식 검증

- 성공 시:

  - WorkOrder status=COMPLETED

  - completed_at set

  - PDF 생성/발송 잡 큐(또는 비동기 트리거) 실행

  - AuditLog 남김

# 4) Phase 1 구현 우선순위(권장)

필드테스트 빨리 굴리려면 순서를 이렇게:

- ChecklistSection + 저장

- SignatureSection + 저장

- 완료 제출 + 서버 검증

- 사진 업로드

- 발송 옵션 섹션

- 작업 시작/진행중 상태(선택)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-08] M-02 기사 화면 API(dev.Phase1)

# 원본: 8.M-02 기사 화면 API(dev.Phase1).docx

# (본문 시작)

# M-02 기사 화면 API 최소 세트 (Phase 1)

## 공통 규칙

- 인증: Authorization: Bearer <token> (또는 세션 쿠키)

- 모든 API는 서버에서 권한 검증 필수

  - workorder.assigned_technician_id == current_user.id 인지

- 응답은 최소한:

  - ok

  - error_code

  - message

  - data

## 1) WorkOrder 상세 조회 (화면 진입)

### 1.1 작업 상세 가져오기

GET /api/workorders/{workOrderId}

포함 데이터(기사 화면용 최소)

- WorkOrder: id, type, status, scheduled_start_at, summary, description

- Customer: name

- Site: name, address, contact_name, contact_phone, contact_email

- assigned_team(이름만), assigned_technician(본인)

- notify defaults (phone/email) (있으면)

서버 검증

- 권한(본인 배정)

- status가 접근 가능한 상태인지

### 1.2 체크리스트 항목 목록

(상세 응답에 같이 포함시키는 것을 권장하지만, 분리도 가능)

GET /api/workorders/{workOrderId}/checklist-items

응답

- items: [{id, section, label, value, note, sort_order, required}]

required는 Phase 1에서 “템플릿 복제 방식”이면 항목에 함께 저장돼 있어야 함.

### 1.3 첨부/서명 상태 조회

(상세 응답에 같이 포함 권장)

GET /api/workorders/{workOrderId}/attachments

응답

- photos_before: [{file_id, url, created_at}]

- photos_after: [{file_id, url, created_at}]

- pdf: {file_id, url} | null

- signature: {signed_by_name, signed_at, signature_url} | null

## 2) 체크리스트 자동 저장 (핵심)

### 2.1 체크리스트 항목 업데이트(단건 autosave)

PATCH /api/workorders/{workOrderId}/checklist-items/{itemId}

body

- value: PASS|FAIL|NA

- note: string | null

응답

- updated item + saved_at

서버 검증

- 권한(본인 배정)

- FAIL이면 note 필수(정책)

- status가 COMPLETED면 수정 불가

대안: 네트워크가 불안하면 “배치 저장” API를 추가할 수도 있음.

### 2.2 체크리스트 배치 저장(선택)

PATCH /api/workorders/{workOrderId}/checklist-items

body

- items: [{itemId, value, note}]

용도

- 한 번에 저장, 또는 “완료 제출 직전 최종 저장”용

## 3) 서명 저장 (필수)

### 3.1 서명 업로드 URL 발급 (권장: direct upload)

POST /api/workorders/{workOrderId}/signature/upload-url

응답

- upload_url (pre-signed)

- file_id (예정)

- headers(optional)

구현 단순화를 원하면 서버에 multipart 업로드로 받아도 됨.
하지만 파일이 커질 수 있는 사진까지 고려하면 “직접 업로드” 패턴이 안정적.

### 3.2 서명 메타 저장(서명 등록)

POST /api/workorders/{workOrderId}/signature

body

- signed_by_name (required)

- signed_by_role (optional)

- file_id (signature image file id)

응답

- signature: {signed_by_name, signed_at, signature_url}

서버 검증

- 서명 파일 존재 여부

- signer name 필수

- COMPLETED면 변경 불가(또는 “다시 받기” 허용 정책 시 PUT 지원)

### 3.3 서명 삭제/재입력(선택)

DELETE /api/workorders/{workOrderId}/signature

필드테스트에선 굳이 없어도 됨(그냥 overwrite 허용).

## 4) 사진 업로드(권장)

### 4.1 사진 업로드 URL 발급

POST /api/workorders/{workOrderId}/photos/upload-url

body

- category: BEFORE_PHOTO|AFTER_PHOTO

응답

- upload_url

- file_id

### 4.2 사진 첨부 등록(Attachment 생성)

POST /api/workorders/{workOrderId}/attachments

body

- file_id

- category: BEFORE_PHOTO|AFTER_PHOTO

응답

- attachment record

### 4.3 사진 삭제(선택)

DELETE /api/workorders/{workOrderId}/attachments/{attachmentId}

정책

- COMPLETED 이후 삭제 불가(권장)

## 5) 고객 발송 정보(선택)

### 5.1 발송 대상 정보 저장(오더 필드 업데이트)

PATCH /api/workorders/{workOrderId}

body (기사 허용 범위만)

- customer_notify_phone (optional)

- customer_notify_email (optional)

- notify_sms_enabled (boolean)

- notify_email_enabled (boolean)

서버 검증

- 전화/이메일 형식 검증(옵션)

- COMPLETED 이후 변경 제한(권장)

## 6) 작업 시작(선택)

### 6.1 작업 시작

POST /api/workorders/{workOrderId}/start

효과

- status: TECH_ASSIGNED → IN_PROGRESS

- started_at 기록(선택)

- AuditLog 기록

## 7) 완료 제출(가장 중요)

### 7.1 완료 제출

POST /api/workorders/{workOrderId}/complete

body (선택)

- finalize_checklist: true/false (배치 저장을 같이 할지)

- notes(optional): “기사 메모” (있으면)

서버 검증(필수)

- 필수 체크리스트 전부 value 존재

- FAIL 항목 note 존재

- 서명 존재 + 서명자 이름 존재

- (정책) 사진 최소 조건

- status가 COMPLETED/CANCELLED면 거부

성공 응답

- workorder: {id, status=COMPLETED, completed_at}

- pdf_status: QUEUED|GENERATING|READY (선택)

- notify_status: QUEUED|SENT|FAILED (선택)

서버 후처리(비동기 권장)

- PDF 생성 잡 enqueue

- 문자/이메일 발송 잡 enqueue

- AuditLog 기록(성공/실패)

## 8) 발송/문서 상태 조회(완료 후 화면용)

### 8.1 PDF/발송 상태 조회

GET /api/workorders/{workOrderId}/delivery-status

응답

- pdf: {status, url|null, generated_at|null}

- sms: {enabled, status, sent_at|null, error|null}

- email: {enabled, status, sent_at|null, error|null}

기사 화면에서는 “완료 후 자동 처리 중입니다”만 보여줘도 되고,
관리자 화면에서만 상세를 보여줘도 됨.

# (선택) 에러 코드 규약 예시

- ERR_UNAUTHORIZED

- ERR_FORBIDDEN_NOT_ASSIGNED

- ERR_INVALID_STATUS

- ERR_CHECKLIST_INCOMPLETE

- ERR_SIGNATURE_REQUIRED

- ERR_VALIDATION_EMAIL

- ERR_VALIDATION_PHONE

- ERR_UPLOAD_FAILED

- ERR_SERVER

# 권장 최소 구현 세트(진짜 최소)

필드테스트를 돌아가게만 하려면 아래 6개만 있어도 돼:

- GET workorder detail (+ checklist + signature status 포함)

- PATCH checklist item

- POST signature upload-url (또는 직접 업로드)

- POST signature register

- POST complete

- GET delivery-status (또는 workorder detail에 포함)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-09] T-03 팀 관리자 작업 상세 화면 스펙(기사 배정, 관리)

# 원본: 9.T-03 팀 관리자 작업 상세 화면 스펙(기사 배정, 관리).docx

# (본문 시작)

# T-03 팀관리자 작업 상세 화면 스펙 (기사 배정/관리)

## 0) 화면 목표

- 팀관리자가 “내 팀으로 떨어진 작업”을 5~15초 내 기사 배정

- 진행 상황/증빙 상태를 한 눈에 확인

- 불필요한 수정 권한은 제한(분쟁/혼선 방지)

## 1) 접근 조건

- 역할: TEAM_MANAGER

- WorkOrder.assigned_team_id = 현재 사용자.team_id

- 상태: TEAM_ASSIGNED, TECH_ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED (읽기/부분수정 정책)

## 2) 상단 헤더

- 좌측: ← 팀 작업함

- 중앙: [설치/AS] + 상태 배지

- 우측: ⋯ (옵션 메뉴: 취소/재배정 정책)

상태 배지:

- TEAM_ASSIGNED: 기사 미배정

- TECH_ASSIGNED: 기사 배정됨

- IN_PROGRESS: 진행중

- COMPLETED: 완료

## 3) 섹션 A: 작업 핵심 요약 카드(상단 고정 느낌)

표시

- 현장명 / 주소(간단)

- 방문 일정

- 우선순위(있으면)

- 고객/현장 담당자 연락 버튼

버튼

- 전화(현장 담당자)

- 지도 보기(선택)

## 4) 섹션 B: 기사 배정(핵심)

### UI

- 라벨: 담당 기사

- 드롭다운: 기사 선택 (내 팀 TECHNICIAN만)

- 선택 시 기사 카드 미리보기(전화번호 포함)

### 버튼

- 배정하기 (TEAM_ASSIGNED 상태에서)

- 재배정하기 (TECH_ASSIGNED/IN_PROGRESS 상태에서 정책 허용 시)

### 동작 규칙

- TEAM_ASSIGNED에서 기사 선택 + 배정 클릭 →

  - assigned_technician_id 설정

  - 상태를 TECH_ASSIGNED로 전환

  - AuditLog 기록(ASSIGN_TECH)

### 재배정 정책(권장)

- IN_PROGRESS에서는 재배정 제한(권한있는 경우에만)

- 재배정 시 사유 입력 모달(선택이지만 권장)

  - “기사 사정/일정 변경/지역 변경/기타”

## 5) 섹션 C: 작업 정보(읽기 중심)

- 요약(summary)

- 특이사항(description)

- 고객 연락처/이메일(발송 기본값 확인용)

편집 가능 여부(권장)

- 팀관리자는 기본적으로 “배정/확인” 위주

- 일정 변경은 운영 정책에 따라 허용(허용한다면 여기서)

## 6) 섹션 D: 진행/증빙 상태 요약(완료 전에도 유용)

목적: 기사에게 “뭘 빠뜨렸는지” 팀관리자가 바로 알 수 있게

### 표시(아이콘 체크 방식)

- 체크리스트: 입력중 / 완료

- 서명: 미완료 / 완료

- 사진: 전 n장 / 후 n장 (없으면 0)

- PDF: 대기 / 생성중 / 완료

- 고객 발송: 미설정 / 발송대기 / 발송완료 / 실패

완료 이후엔 “문서 다운로드”와 “발송 재시도”가 핵심.

## 7) 섹션 E: 증빙 상세(읽기 전용)

- 체크리스트 결과(섹션별)

- FAIL 항목만 모아보기 토글(강추)

- 서명 미리보기

- 사진 갤러리

## 8) 섹션 F: 액션(정책 기반)

### 상태별 가능한 액션

- TEAM_ASSIGNED: 기사 배정(필수)

- TECH_ASSIGNED: 재배정(정책) / 일정 변경(정책)

- IN_PROGRESS: 재배정 제한(관리자 승인이면 가능)

- COMPLETED:

  - PDF 다운로드

  - 발송 재시도(권한 정책)

### 취소(CANCELLED)

- 원칙: 팀관리자는 기본적으로 취소 불가, 필요 시 Admin 요청 흐름

- 예외적으로 허용할 경우: 취소 사유 필수 입력

# 팀관리자 화면 문구(간단)

- 상태:

  - 기사 미배정

  - 기사 배정됨

- 버튼:

  - 배정하기

  - 재배정하기

- 토스트:

  - 기사가 배정되었습니다

  - 기사 재배정이 완료되었습니다

  - 진행중인 작업은 재배정이 제한됩니다

- 검증:

  - 기사를 선택해주세요

  - 재배정 사유를 입력해주세요(정책 시)

# T-03에 필요한 API 최소 세트

- GET /api/workorders/{id} (팀 범위 검증)

- GET /api/teams/{teamId}/technicians (드롭다운)

- POST /api/workorders/{id}/assign-technician

  - body: technician_id

- POST /api/workorders/{id}/reassign-technician (정책)

  - body: technician_id, reason

- GET /api/workorders/{id}/attachments (증빙 상태/미리보기)

- GET /api/workorders/{id}/delivery-status (완료 후 상태)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-10] T-02 팀 작업함(목록) UX 스펙

# 원본: 10. T-02 팀 작업함(목록) UX 스펙.docx

# (본문 시작)

# T-02 팀 작업함(목록) UX 스펙

## 0) 화면 목표

- **미배정 작업(기사 없음)**을 최우선 처리

- 팀 단위 작업 현황을 한눈에

- 배정/지연/진행중을 빠르게 정리

# 1) 기본 화면 구조

## [상단 헤더]

- 제목: 팀 작업함

- 우측: 🔍 검색 아이콘(또는 검색창)

- (선택) 새로고침 버튼

## [A. KPI 요약 바(얇게)]

- 오늘 8 | 미배정 3 | 진행중 2 | 지연 1 | 완료 5

- 각 KPI는 탭하면 필터 적용

KPI는 짧고 클릭 가능하게. 숫자만으로도 팀장이 바로 판단 가능.

## [B. 기본 필터 탭(가장 중요)]

탭 4개만 추천:

- 미배정 (기본값/디폴트 진입)

- 오늘

- 진행중

- 전체

각 탭은 내부적으로 필터 프리셋:

- 미배정: status=TEAM_ASSIGNED (기사 없음)

- 오늘: scheduled_start_at=오늘

- 진행중: status=IN_PROGRESS

- 전체: 팀 범위 전체

## [C. 추가 필터(접기/펼치기)]

- 기간(오늘/이번주/직접선택)

- 상태(복수 선택)

- 타입(설치/AS)

- 지역/현장명(검색 기반)

기본은 접힘.
현장 운영에서는 탭 프리셋이 80%를 해결해야 함.

## [D. 작업 리스트(카드형 추천)]

카드 1개에 들어갈 정보는 “배정 판단에 필요한 최소”만.

### 카드 구성(권장)

- 좌측 상단 배지: [설치] 또는 [AS]

- 상태 배지:

  - TEAM_ASSIGNED → 기사 미배정 (강조)

  - TECH_ASSIGNED → 기사 배정됨

  - IN_PROGRESS → 진행중

  - COMPLETED → 완료

- 현장명(굵게)

- 주소(짧게, 1줄)

- 방문 일정(있으면)

- 고객사명(작게)

- 현재 배정 기사(있으면 이름만)

### 카드 액션(중요)

- 미배정 카드에는 ‘빠른 배정’ 버튼을 카드 내부에 바로 노출

  - 기사 배정 (Primary)

- 배정된 카드에는

  - 상세 보기 또는 카드 클릭으로 상세 이동

미배정 탭에서 “상세 들어갔다가 배정”은 한 단계 낭비라서,
미배정은 목록에서 바로 배정이 되게 하는 게 운영 효율이 압도적으로 좋음.

# 2) “빠른 배정(Quick Assign)” UX (목록에서 배정)

## 플로우

- 카드의 기사 배정 클릭

- 바텀시트/모달 뜸:

  - 제목: 기사 배정

  - 기사 선택 드롭다운(내 팀 기사)

  - (선택) “가장 가까운/가장 한가한 기사” 추천 영역(2차)

- 배정하기 클릭

- 성공 토스트 + 카드가 목록에서 사라짐(미배정 탭이면)

## 모달 내용(초간단)

- 담당 기사 [드롭다운]

- (선택) 메모 (팀 내부 전달용)

- 버튼: 취소 / 배정하기

## 검증 문구

- 기사 미선택: 기사를 선택해주세요

## 성공 문구

- 기사가 배정되었습니다

# 3) 정렬 규칙(운영 현실)

미배정 탭/오늘 탭에서는 정렬이 중요해.

권장 정렬:

- 방문 일정 빠른 순

- 일정이 없으면 생성일 오래된 순(먼저 들어온 것 먼저)

- 우선순위 HIGH가 있으면 상단 고정(선택)

# 4) 검색 UX

검색은 필드 통합 1개면 충분:

- placeholder: 현장명 / 고객명 / 주소 검색

- 입력하면 리스트 즉시 필터링(디바운스)

# 5) 빈 상태(Empty state) 문구

- 미배정 탭 빈 상태:

  - 미배정 작업이 없습니다

  - 작게: 오늘 작업 탭에서 전체 일정을 확인하세요

- 오늘 탭 빈 상태:

  - 오늘 예정된 작업이 없습니다

# 6) 알림/배지(선택)

- 지연 작업이 있으면 탭에 빨간 점:

  - 진행중 •

- 미배정이 5건 이상이면 경고 배지:

  - 미배정 5 (색 강조)

# 7) T-02 화면용 마이크로카피(요약)

- 탭: 미배정 / 오늘 / 진행중 / 전체

- 버튼: 기사 배정 / 배정하기 / 취소

- 토스트:

  - 기사가 배정되었습니다

  - 배정에 실패했어요. 다시 시도해주세요

- 안내:

  - 현장명 / 고객명 / 주소 검색

# 8) 필요한 API (T-02 관점)

- GET /api/teams/{teamId}/workorders?preset=unassigned|today|inprogress|all

  - 서버에서 팀 스코프 필터링

- GET /api/teams/{teamId}/technicians

- POST /api/workorders/{id}/assign-technician

- (선택) PATCH /api/workorders/{id} (일정 변경 등)

# 9) 개발 우선순위(필드테스트 기준)

- 미배정 탭 + 카드 + 빠른 배정 모달

- 오늘 탭

- 진행중 탭

- 검색

- 추가 필터(접기/펼치기)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-11] T-01 팀 대시보드 UX 스펙

# 원본: 11. T-01 팀 대시보드 UX 스펙.docx

# (본문 시작)

# T-01 팀 대시보드 UX 스펙

## 0) 화면 목표

- 팀관리자가 들어오자마자

  - **오늘 처리해야 할 것(미배정/지연)**을 즉시 파악

  - **기사별 부담(배정량/진행중)**을 보고 배정 조정

  - 한 번 클릭으로 작업함(T-02)으로 이동

# 1) 화면 구조(위 → 아래)

## [헤더]

- 제목: 팀 대시보드

- 우측: 날짜 선택(기본 오늘) + 새로고침(선택)

## [A. KPI 카드(가장 상단, 5개)]

카드는 클릭하면 T-02로 이동하며 필터 프리셋 적용.

- 미배정

- 라벨: 미배정

- 값: 3

- 설명(작게): 기사 배정 필요

- 클릭 → T-02 preset=unassigned

- 오늘 예정

- 라벨: 오늘 예정

- 값: 8

- 클릭 → preset=today

- 진행중

- 라벨: 진행중

- 값: 2

- 클릭 → preset=inprogress

- 지연

- 라벨: 지연

- 값: 1

- 정의(문서로 박아두기): “방문 일정이 지났는데 완료가 아닌 작업”

- 클릭 → preset=delayed (또는 preset=all + filter=delayed)

- 완료

- 라벨: 완료

- 값: 5

- 클릭 → preset=completed (선택)

대시보드는 “전체 보기”보다 “문제 먼저(미배정/지연)”가 중요해서 이 순서 추천.

## [B. 오늘 작업 타임라인(선택하지만 강추)]

- 제목: 오늘 일정

- 리스트(최대 8건만)

  - 14:00 OO마트 OO점 [설치] 기사 미배정

  - 16:00 OO빌딩 [AS] 진행중

규칙

- 미배정/지연 항목은 상단 고정(또는 강조)

- 클릭 → T-03 작업 상세로 이동

팀장들이 “오늘 일정”을 매우 자주 본다. 넣으면 체감 효율 상승.

## [C. 기사별 현황(핵심 섹션)]

- 제목: 기사 현황

- 테이블/카드 형태 (모바일에서도 읽히게)

### 표시 항목(기사 1명당)

- 기사 이름 + 전화 아이콘(선택)

- 오늘 배정 (TECH_ASSIGNED + IN_PROGRESS + TEAM_ASSIGNED 중 본인 배정분만)

- 진행중

- 완료(오늘)

예시:

- 김기사 | 오늘 4 | 진행중 1 | 완료 2

- 이기사 | 오늘 2 | 진행중 0 | 완료 1

### 빠른 액션(선택)

- 배정하기 버튼

  - 클릭하면 “미배정 목록(필터) + 해당 기사 프리셋 선택” 상태로 이동

  - 또는 바로 “빠른 배정 모달”을 띄우되, 대상은 미배정 중 가장 가까운 일정 1~3건만 제안

Phase 1에서는 “배정하기 → 미배정 목록으로 이동”만 해도 충분히 좋아짐.

## [D. 작업 유형 분포(설치/AS) – 가볍게]

- 제목: 유형별

- 설치: 5 / AS: 3 (오늘 기준)

- 클릭하면 T-02에서 해당 타입 필터 적용

복잡한 차트 말고 숫자만. 팀장은 차트보다 액션이 필요함.

## [E. 최근 완료(선택)]

- 제목: 최근 완료

- 최근 5건만 표시

  - 완료시간 / 현장 / 기사

- 클릭 → T-03 상세(읽기)

# 2) 대시보드 문구(마이크로카피)

- KPI 카드 설명

  - 미배정: 기사 배정 필요

  - 지연: 일정 경과

- 빈 상태

  - 오늘 일정 없음: 오늘 예정된 작업이 없습니다

  - 미배정 0: 미배정 작업이 없습니다

# 3) 데이터 산정 규칙(문서에 명시)

- 오늘 예정: scheduled_start_at이 오늘인 작업(팀 범위)

- 미배정: status=TEAM_ASSIGNED

- 진행중: status=IN_PROGRESS

- 완료(오늘): status=COMPLETED AND completed_at이 오늘

- 지연: scheduled_start_at < now AND status != COMPLETED/CANCELLED

# 4) 필요한 API (T-01 관점)

### 4.1 KPI/요약 한 번에

GET /api/teams/{teamId}/dashboard?date=YYYY-MM-DD

응답 예시:

- counts: {unassigned, today_total, in_progress, delayed, completed_today}

- today_timeline: [{id, time, site_name, type, status, technician_name?}]

- technician_stats: [{technician_id, name, today_total, in_progress, completed_today}]

- breakdown: {install, as}

대시보드는 “한 번에 가져오는” 게 UX/성능상 좋음.

### 4.2 링크 이동용(이미 정의된 T-02/T-03)

- T-02: /api/teams/{teamId}/workorders?preset=...

- T-03: /api/workorders/{id}

# 5) 구현 우선순위(Phase 1)

- KPI 카드 + 클릭 이동

- 기사별 현황

- 오늘 일정(간단 리스트)

- 유형별 숫자

- 최근 완료

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-12] A-02 본사 관리자 작업 목록 UX 스펙

# 원본: 12. A-02 본사 관리자 작업 목록 UX 스펙.docx

# (본문 시작)

오케이 쭌. 그럼 바로 **A-02 본사 관리자 작업 목록 UX(팀 배정 중심)**으로 간다.
팀 대시보드랑 동일 철학: 문제 먼저 + 목록에서 바로 처리(퀵액션).

# A-02 본사 관리자 작업 목록 UX 스펙 (팀 배정 중심)

## 0) 화면 목표

- 본사 관리자가 들어오자마자

  - 팀 미배정 작업을 즉시 보고

  - 목록에서 1~2클릭으로 팀 배정

  - 지연/진행/완료 상태를 빠르게 모니터링

# 1) 화면 구조(위 → 아래)

## [헤더]

- 제목: 작업 목록

- 우측: 새 작업(Primary) + 🔍 검색

## [A. KPI 카드(상단, 클릭 가능)]

- 팀 미배정

- 라벨: 팀 미배정

- 값: 예 4

- 설명: 팀 배정 필요

- 클릭 → 프리셋 팀 미배정

- 오늘 예정

- 라벨: 오늘 예정

- 값: 12

- 클릭 → 프리셋 오늘

- 진행중

- 라벨: 진행중

- 값: 5

- 클릭 → 프리셋 진행중

- 지연

- 라벨: 지연

- 값: 2

- 클릭 → 프리셋 지연

- 완료(오늘)

- 라벨: 완료(오늘)

- 값: 7

- 클릭 → 프리셋 완료

팀관리자 대시보드와 KPI 정의를 최대한 동일하게 유지(운영 혼선 방지).

## [B. 프리셋 탭(기본 4개)]

- 팀 미배정(기본 진입 탭)

- 오늘

- 지연

- 전체

프리셋 조건:

- 팀 미배정: status=DRAFT 또는 assigned_team_id is null (정책에 따라)

  - 권장: “DRAFT는 본사 작업중”, “TEAM_ASSIGNED는 팀 배정됨”

  - 즉, 본사 목록에서 팀 미배정은 assigned_team_id null 기준이 가장 깔끔

- 오늘: scheduled_start_at=오늘

- 지연: scheduled_start_at < now AND status != COMPLETED/CANCELLED

- 전체: 전체

## [C. 추가 필터(접기/펼치기)]

- 기간: 오늘/이번주/직접 선택

- 상태: 다중 선택

- 타입: 설치/AS

- 팀: 드롭다운

- 지역: region_code 또는 주소 검색(선택)

- 검색창: 현장명/고객명/주소/작업ID

기본은 탭으로 해결, “상세 필터”는 예외 상황에서만.

## [D. 작업 리스트(테이블 or 카드)]

본사는 PC 비중이 높을 확률이 크니 테이블형이 효율적.
(모바일에서도 되게 하려면 카드+테이블 토글도 가능)

### 테이블 컬럼(권장 최소)

- 상태

- 타입(설치/AS)

- 일정

- 고객사 / 현장명

- 지역(선택)

- 배정 팀

- 배정 기사(읽기만)

- 액션

### 상태 표기(본사용)

- 팀 미배정 (assigned_team_id null)

- 팀 배정됨

- 기사 배정됨

- 진행중

- 완료

- 취소

# 2) “퀵 팀 배정(Quick Assign Team)” UX (목록에서 바로 배정)

## 표시 조건

- assigned_team_id가 없는 행/카드에만 액션 노출:

  - 버튼: 팀 배정

## 플로우

- 목록에서 팀 배정 클릭

- 모달/바텀시트:

  - 제목: 팀 배정

  - 팀 선택 드롭다운(활성 팀만)

  - (선택) 메모(팀에게 전달)

- 배정하기 클릭

- 성공 토스트: 팀이 배정되었습니다

- 해당 행은 “팀 미배정” 목록에서 사라짐

## 검증

- 팀 미선택: 팀을 선택해주세요

## 정책(권장)

- 팀 배정 시 WorkOrder.status를 TEAM_ASSIGNED로 전환

- AuditLog: ASSIGN_TEAM 기록

# 3) 목록에서 가능한 추가 액션(Phase 1 최소)

- 상세 보기 (항상 가능)

- 취소 (선택: 보통은 상세에서만, 실수 방지)

- 재배정 (팀 변경은 가능하되 사유 입력 권장)

# 4) 정렬 규칙(운영 현실)

프리셋별 정렬 추천:

- 팀 미배정: 생성 오래된 순(또는 일정 빠른 순 우선)

- 오늘: 일정 빠른 순

- 지연: 지연 오래된 순(가장 위험한 것부터)

- 전체: 생성 최신 순(기본)

# 5) Empty state 문구

- 팀 미배정 탭:

  - 팀 미배정 작업이 없습니다

- 오늘 탭:

  - 오늘 예정된 작업이 없습니다

- 지연 탭:

  - 지연된 작업이 없습니다

# 6) A-02 마이크로카피(요약)

- 탭: 팀 미배정 / 오늘 / 지연 / 전체

- 버튼: 팀 배정 / 배정하기 / 취소 / 상세 보기

- 토스트:

  - 팀이 배정되었습니다

  - 배정에 실패했어요. 다시 시도해주세요

# 7) 필요한 API (A-02 관점)

### 7.1 KPI + 목록 프리셋

- GET /api/admin/workorders?preset=unassigned_team|today|delayed|all&date=YYYY-MM-DD&...

### 7.2 팀 목록(드롭다운)

- GET /api/admin/teams?active=true

### 7.3 팀 배정

- POST /api/workorders/{id}/assign-team

  - body: team_id, memo?

# 8) Phase 1 구현 우선순위

- 팀 미배정 탭 + 목록 + 퀵 팀 배정 모달

- 오늘/지연 탭

- 검색

- 추가 필터(접기/펼치기)

- 테이블 정렬/저장(개인화는 2차)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-13] A-04 본사 관리자 작업 상세 화면 스펙

# 원본: 13. A-04 본사 관리자 작업 상세 화면 스펙.docx

# (본문 시작)

좋아 쭌. 바로 A-04 본사 관리자 작업 상세를 “최종 컨트롤 타워” 기준으로 스펙화한다.
(팀/기사 배정 흐름의 최상단, 취소/재발송/문서 확인까지 모두 여기서 관리)

# A-04 본사 관리자 작업 상세 화면 스펙

## 0) 화면 목표

- 작업 1건을 “생성→팀배정→(진행 모니터링)→완료 문서/발송 확인”까지 한 화면에서 컨트롤

- 분쟁/누락을 막기 위해 변경권한을 명확히 제한

- 문제(지연/발송 실패/서명 누락 등)를 즉시 감지하고 조치

# 1) 접근 조건

- 역할: ADMIN

- 모든 WorkOrder 조회 가능 (단, 삭제는 금지 / 취소로 처리)

# 2) 상단 헤더

- 좌측: ← 작업 목록(A-02)

- 중앙: 작업 ID + [설치/AS] + 상태 배지

- 우측: ⋯ 메뉴

  - 취소 처리

  - 재발송

  - PDF 다운로드

  - (선택) AuditLog 보기

상태 배지:

- DRAFT: 작성중

- TEAM_ASSIGNED: 팀 배정됨

- TECH_ASSIGNED: 기사 배정됨

- IN_PROGRESS: 진행중

- COMPLETED: 완료

- CANCELLED: 취소

# 3) 섹션 A: 요약 카드(상단, 항상 먼저 보이게)

표시

- 고객사명 / 현장명

- 주소 + 지도 보기

- 현장 담당자 전화/이메일

- 방문 일정(예정)

- 우선순위

- 생성일/생성자(있으면)

빠른 액션

- 전화 / 지도

- (선택) 고객 정보 보기(Customer 상세로)

# 4) 섹션 B: 배정 컨트롤(관리자 핵심)

## B1. 팀 배정

- 라벨: 배정 팀

- 드롭다운: 활성 팀 목록

- 버튼:

  - 팀 배정하기 (assigned_team_id가 없을 때)

  - 팀 변경하기 (이미 배정된 경우)

정책(권장)

- IN_PROGRESS 이후 팀 변경은 제한(혼선 방지)

- 변경 허용 시 사유 입력 모달 필수

모달 문구:

- 제목: 팀을 변경할까요?

- 입력: 변경 사유 (필수)

- 버튼: 취소 / 변경

## B2. 기사 배정(표시 중심)

- 라벨: 담당 기사

- 값: 기사명/연락처

- 기본 정책: Admin은 보기만

  - (예외) “긴급 재배정” 기능이 필요하면 별도 옵션으로만

운영상 “본사가 기사까지 직접 배정”은 팀 권한을 깨서 혼선이 생길 수 있어. 기본은 팀에게 맡기는 게 안정적.

# 5) 섹션 C: 작업 내용(편집 가능 영역)

## 필드

- 타입: INSTALL / AS (DRAFT에서만 변경 가능 권장)

- 요약(summary)

- 상세(description)

- 방문 일정(scheduled_start/end)

- 우선순위

편집 정책

- DRAFT/TEAM_ASSIGNED까지만 편집 허용 권장

- TECH_ASSIGNED 이후 편집은 제한(이력 꼬임 방지)

- 변경 시 AuditLog에 before/after 기록

# 6) 섹션 D: 진행/증빙/문서/발송 상태 (운영 핵심 “상태판”)

각 항목을 “한 줄 상태 + 문제 강조”로 보여준다.

### D1. 체크리스트

- 상태: 진행중 / 완료

- 클릭: 체크리스트 상세 펼침

- FAIL 항목만 보기 토글(강추)

### D2. 서명

- 상태: 미완료 / 완료

- 완료 시: 서명자 이름 + 시간 + 미리보기

- 문제 시 강조 문구:

  - 서명 누락 (완료 제출 불가) (원칙상 시스템에서 완료 자체가 막히지만, 데이터 마이그레이션/예외 대비)

### D3. 사진

- 전 사진: n장

- 후 사진: n장

- 클릭: 갤러리

### D4. PDF 문서

- 상태:

  - 없음(아직 완료 전)

  - 생성 대기

  - 생성중

  - 완료

- 버튼:

  - PDF 다운로드 (완료일 때)

- 실패 시:

  - PDF 생성 실패 + 재생성 버튼(옵션)

### D5. 고객 발송

- 문자:

  - 설정 안 됨 / 발송 대기 / 발송 완료 / 실패

- 이메일:

  - 설정 안 됨 / 발송 대기 / 발송 완료 / 실패

- 실패 시 버튼:

  - 문자 재발송

  - 이메일 재발송

“재발송”은 관리자 상세에서만 제공(권장). 책임/통제 측면에서 안전.

# 7) 섹션 E: 상세 데이터(접기/펼치기)

- 체크리스트 전체 결과(섹션별)

- AuditLog 요약(최근 10개)

  - 생성/배정/상태 변경/완료/발송 등

- 첨부 파일 리스트(파일명/업로드자/시간)

# 8) 주요 액션 정책 (실운영 안정화 포인트)

## 8.1 취소(CANCELLED)

- 관리자만 가능

- 취소 사유 필수

- 상태가 COMPLETED면 취소 금지(원칙)

  - 필요하면 “무효 처리” 같은 별도 프로세스(Phase 2)

취소 모달 문구:

- 제목: 작업을 취소할까요?

- 입력: 취소 사유 (필수)

- 버튼: 취소 / 취소 처리

## 8.2 재발송

- COMPLETED 상태에서만 가능(권장)

- 발송 대상(번호/이메일)은 보이되 수정은 제한

  - 수정이 필요하면 “고객 정보 수정” 플로우로 유도

재발송 모달(선택):

- 제목: 문서를 재발송할까요?

- 체크: 문자 이메일

- 버튼: 취소 / 재발송

# 9) A-04 마이크로카피(요약)

- 팀을 선택해주세요

- 팀이 배정되었습니다

- 팀이 변경되었습니다

- 변경 사유를 입력해주세요

- PDF 생성중입니다

- 발송에 실패했어요. 재발송을 시도해주세요

- 취소 사유를 입력해주세요

- 작업이 취소되었습니다

# 10) A-04 필요한 API 최소 세트

## 조회

- GET /api/workorders/{id} (상세)

- GET /api/workorders/{id}/attachments

- GET /api/workorders/{id}/delivery-status

- GET /api/workorders/{id}/auditlogs?limit=50 (선택)

## 수정/액션

- PATCH /api/workorders/{id} (일정/우선순위/내용)

- POST /api/workorders/{id}/assign-team (팀 배정/변경)

  - body: team_id, reason?

- POST /api/workorders/{id}/cancel

  - body: reason

- POST /api/workorders/{id}/resend

  - body: {sms: bool, email: bool}

## 문서

- GET /api/workorders/{id}/pdf (다운로드/링크)

- (선택) POST /api/workorders/{id}/pdf/regenerate

# 11) Phase 1에서 꼭 지켜야 할 “운영 안정성 규칙”

- 완료(COMPLETED) 이후 핵심 데이터(체크리스트/서명)는 수정 제한

- 팀 변경은 IN_PROGRESS 이후 제한 + 사유 기록

- 재발송은 관리자만 가능

- 모든 액션은 AuditLog 기록

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-14] Phase 1 - 권한 매트릭스(RBAC MATRIX)

# 원본: 14. Phase 1 - 권한 매트릭스(RBAC MATRIX).docx

# (본문 시작)

좋아 쭌. 아래는 Phase 1 기준 권한 매트릭스(RBAC Matrix) 초안이야.
목표는 “운영 혼선 방지 + 책임소재 명확화”라서, Admin은 컨트롤/감사, Team Manager는 배정/관리, Technician은 수행/증빙으로 딱 나눴어.

표기:

- ✅ 허용

- ⚠️ 제한/조건부(사유 필요, 상태 제한 등)

- ❌ 불가

# Phase 1 권한 매트릭스 (RBAC)

## 1) 인증/계정

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그인/로그아웃 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 내 정보 조회 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 내 정보 수정(이메일/전화) | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) |
| 비밀번호 변경/재설정 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 사용자 생성/비활성화 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 역할 변경(ADMIN/TEAM/TECH) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 팀 생성/수정/비활성화 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 사용자-팀 연결 변경 | ✅ | ❌ | ❌ |

Phase 1에서는 “사용자 프로필 수정”은 혼선이 많아서 초기엔 제한 추천(필요 시 Admin만 수정).

## 2) 고객/현장(Customer/Site)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 목록/상세 조회 | ✅ | ⚠️ (팀 작업 관련만) | ⚠️ (본인 작업 관련만) |
| 고객 생성/수정 | ✅ | ❌ (또는 ⚠️) | ❌ |
| 현장 목록/상세 조회 | ✅ | ⚠️ (팀 작업 관련만) | ⚠️ (본인 작업 관련만) |
| 현장 생성/수정 | ✅ | ❌ (또는 ⚠️) | ❌ |

추천 운영:

- 고객/현장은 “마스터 데이터”로 보고 Admin만 수정이 안정적.

- 현장 연락처가 자주 바뀌면 Team Manager에게 수정 권한을 ⚠️로 열어도 됨(변경 로그 필수).

## 3) WorkOrder 생성/수정/조회 (핵심)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 목록 조회 | ✅ (전체) | ✅ (팀 범위) | ✅ (본인 배정) |
| 작업 상세 조회 | ✅ (전체) | ✅ (팀 범위) | ✅ (본인 배정) |
| 작업 생성(설치/AS) | ✅ | ⚠️ (정책: 허용 시 팀 범위만) | ❌ |
| 작업 내용 수정(summary/description) | ⚠️ (DRAFT~TEAM_ASSIGNED) | ❌ | ❌ |
| 작업 일정 수정 | ⚠️ (DRAFT~TECH_ASSIGNED) | ⚠️ (TEAM_ASSIGNED~TECH_ASSIGNED, 정책) | ❌ |
| 우선순위 변경 | ⚠️ (DRAFT~TECH_ASSIGNED) | ❌ | ❌ |
| 작업 타입 변경(INSTALL/AS) | ⚠️ (DRAFT만) | ❌ | ❌ |
| 작업 취소(CANCELLED) | ✅ (사유 필수) | ⚠️ (정책: TEAM_ASSIGNED까지만 + 사유) | ❌ |

강력 추천:

- 내용/일정/타입 변경은 “완료 후 분쟁”을 부르므로 상태 제한을 문서에 명시.

## 4) 배정(본사→팀→기사) (Phase 1 핵심 체인)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 배정(assigned_team_id) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 팀 변경 | ⚠️ (IN_PROGRESS 이후 제한 + 사유) | ❌ | ❌ |
| 기사 배정(assigned_technician_id) | ❌(기본) / ⚠️(예외) | ✅ | ❌ |
| 기사 재배정 | ❌(기본) / ⚠️(예외) | ⚠️ (IN_PROGRESS 제한 + 사유) | ❌ |

Admin이 기사까지 배정하면 운영 체계가 꼬이기 쉬워서 기본은 금지가 안정적. “긴급 모드”가 필요하면 예외 권한(⚠️)로만.

## 5) 작업 수행/증빙(기사 영역)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 시작(IN_PROGRESS) | ❌ | ❌ | ⚠️ (TECH_ASSIGNED에서만) |
| 체크리스트 입력/수정 | ❌ | ❌ | ⚠️ (완료 전까지만) |
| FAIL 메모 입력 | ❌ | ❌ | ✅ (FAIL 시 필수) |
| 사진 업로드/삭제 | ❌ | ❌ | ⚠️ (완료 전까지만) |
| 서명 입력/저장 | ❌ | ❌ | ✅ (필수) |
| 완료 제출(COMPLETED) | ❌ | ❌ | ✅ (검증 통과 시) |

보조 권한(읽기):

- Admin/Team Manager는 체크리스트/사진/서명 조회만 ✅

## 6) 문서(PDF) / 발송(SMS/Email)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 생성(트리거) | 시스템(완료 시 자동) | 시스템 | 시스템 |
| PDF 다운로드/열람 | ✅ | ✅ (팀 범위) | ⚠️ (본인 작업, 읽기) |
| 고객 발송 설정(번호/이메일/옵션) | ✅ | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) |
| 고객 발송 실행(완료 후 자동) | 시스템 | 시스템 | 시스템 |
| 재발송(문자/이메일) | ✅ | ⚠️ (정책: 팀 범위만) | ❌ |
| 발송 실패 원인 확인 | ✅ | ⚠️ (팀 범위) | ⚠️ (간단 상태만) |

추천:

- 발송 옵션(번호/이메일)은 “현장 실수”를 막기 위해 초기엔 Admin이 세팅하고, 현장에선 읽기만 하는 것도 안정적.

## 7) 이력/감사(AuditLog)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| AuditLog 조회(전체) | ✅ | ⚠️ (팀 범위) | ❌ |
| 작업 단위 히스토리(요약) | ✅ | ✅ (팀 범위) | ⚠️ (본인 작업의 간단 로그) |

## 8) 데이터 스코프 규칙(가장 중요, 문서에 박아두기)

- Admin: Organization 전체

- Team Manager: assigned_team_id = 내 team_id 인 WorkOrder 및 관련 Customer/Site/Attachments

- Technician: assigned_technician_id = 내 user_id 인 WorkOrder 및 관련 데이터만

# Phase 1 “권장 정책값” (결정안으로 써도 됨)

- 고객/현장 마스터 수정: Admin만

- 기사 배정: Team Manager만

- 팀 변경: Admin만, IN_PROGRESS 이후 제한 + 사유 필수

- 완료 이후 수정: 핵심 증빙(체크리스트/서명/사진) 수정 금지

- 재발송: Admin 기본, Team Manager는 필요 시 팀 범위로만

좋아 쭌. 아래는 Phase 1 기준 권한 매트릭스(RBAC Matrix) 초안이야.
목표는 “운영 혼선 방지 + 책임소재 명확화”라서, Admin은 컨트롤/감사, Team Manager는 배정/관리, Technician은 수행/증빙으로 딱 나눴어.

표기:

- ✅ 허용

- ⚠️ 제한/조건부(사유 필요, 상태 제한 등)

- ❌ 불가

# Phase 1 권한 매트릭스 (RBAC)

## 1) 인증/계정

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 로그인/로그아웃 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 내 정보 조회 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 내 정보 수정(이메일/전화) | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) |
| 비밀번호 변경/재설정 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 사용자 생성/비활성화 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 역할 변경(ADMIN/TEAM/TECH) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 팀 생성/수정/비활성화 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 사용자-팀 연결 변경 | ✅ | ❌ | ❌ |

Phase 1에서는 “사용자 프로필 수정”은 혼선이 많아서 초기엔 제한 추천(필요 시 Admin만 수정).

## 2) 고객/현장(Customer/Site)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 목록/상세 조회 | ✅ | ⚠️ (팀 작업 관련만) | ⚠️ (본인 작업 관련만) |
| 고객 생성/수정 | ✅ | ❌ (또는 ⚠️) | ❌ |
| 현장 목록/상세 조회 | ✅ | ⚠️ (팀 작업 관련만) | ⚠️ (본인 작업 관련만) |
| 현장 생성/수정 | ✅ | ❌ (또는 ⚠️) | ❌ |

추천 운영:

- 고객/현장은 “마스터 데이터”로 보고 Admin만 수정이 안정적.

- 현장 연락처가 자주 바뀌면 Team Manager에게 수정 권한을 ⚠️로 열어도 됨(변경 로그 필수).

## 3) WorkOrder 생성/수정/조회 (핵심)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 목록 조회 | ✅ (전체) | ✅ (팀 범위) | ✅ (본인 배정) |
| 작업 상세 조회 | ✅ (전체) | ✅ (팀 범위) | ✅ (본인 배정) |
| 작업 생성(설치/AS) | ✅ | ⚠️ (정책: 허용 시 팀 범위만) | ❌ |
| 작업 내용 수정(summary/description) | ⚠️ (DRAFT~TEAM_ASSIGNED) | ❌ | ❌ |
| 작업 일정 수정 | ⚠️ (DRAFT~TECH_ASSIGNED) | ⚠️ (TEAM_ASSIGNED~TECH_ASSIGNED, 정책) | ❌ |
| 우선순위 변경 | ⚠️ (DRAFT~TECH_ASSIGNED) | ❌ | ❌ |
| 작업 타입 변경(INSTALL/AS) | ⚠️ (DRAFT만) | ❌ | ❌ |
| 작업 취소(CANCELLED) | ✅ (사유 필수) | ⚠️ (정책: TEAM_ASSIGNED까지만 + 사유) | ❌ |

강력 추천:

- 내용/일정/타입 변경은 “완료 후 분쟁”을 부르므로 상태 제한을 문서에 명시.

## 4) 배정(본사→팀→기사) (Phase 1 핵심 체인)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 배정(assigned_team_id) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 팀 변경 | ⚠️ (IN_PROGRESS 이후 제한 + 사유) | ❌ | ❌ |
| 기사 배정(assigned_technician_id) | ❌(기본) / ⚠️(예외) | ✅ | ❌ |
| 기사 재배정 | ❌(기본) / ⚠️(예외) | ⚠️ (IN_PROGRESS 제한 + 사유) | ❌ |

Admin이 기사까지 배정하면 운영 체계가 꼬이기 쉬워서 기본은 금지가 안정적. “긴급 모드”가 필요하면 예외 권한(⚠️)로만.

## 5) 작업 수행/증빙(기사 영역)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 시작(IN_PROGRESS) | ❌ | ❌ | ⚠️ (TECH_ASSIGNED에서만) |
| 체크리스트 입력/수정 | ❌ | ❌ | ⚠️ (완료 전까지만) |
| FAIL 메모 입력 | ❌ | ❌ | ✅ (FAIL 시 필수) |
| 사진 업로드/삭제 | ❌ | ❌ | ⚠️ (완료 전까지만) |
| 서명 입력/저장 | ❌ | ❌ | ✅ (필수) |
| 완료 제출(COMPLETED) | ❌ | ❌ | ✅ (검증 통과 시) |

보조 권한(읽기):

- Admin/Team Manager는 체크리스트/사진/서명 조회만 ✅

## 6) 문서(PDF) / 발송(SMS/Email)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF 생성(트리거) | 시스템(완료 시 자동) | 시스템 | 시스템 |
| PDF 다운로드/열람 | ✅ | ✅ (팀 범위) | ⚠️ (본인 작업, 읽기) |
| 고객 발송 설정(번호/이메일/옵션) | ✅ | ⚠️ (정책) | ⚠️ (정책) |
| 고객 발송 실행(완료 후 자동) | 시스템 | 시스템 | 시스템 |
| 재발송(문자/이메일) | ✅ | ⚠️ (정책: 팀 범위만) | ❌ |
| 발송 실패 원인 확인 | ✅ | ⚠️ (팀 범위) | ⚠️ (간단 상태만) |

추천:

- 발송 옵션(번호/이메일)은 “현장 실수”를 막기 위해 초기엔 Admin이 세팅하고, 현장에선 읽기만 하는 것도 안정적.

## 7) 이력/감사(AuditLog)

| 기능 | Admin | Team Manager | Technician |
| --- | --- | --- | --- |
| AuditLog 조회(전체) | ✅ | ⚠️ (팀 범위) | ❌ |
| 작업 단위 히스토리(요약) | ✅ | ✅ (팀 범위) | ⚠️ (본인 작업의 간단 로그) |

## 8) 데이터 스코프 규칙(가장 중요, 문서에 박아두기)

- Admin: Organization 전체

- Team Manager: assigned_team_id = 내 team_id 인 WorkOrder 및 관련 Customer/Site/Attachments

- Technician: assigned_technician_id = 내 user_id 인 WorkOrder 및 관련 데이터만

# Phase 1 “권장 정책값” (결정안으로 써도 됨)

- 고객/현장 마스터 수정: Admin만

- 기사 배정: Team Manager만

- 팀 변경: Admin만, IN_PROGRESS 이후 제한 + 사유 필수

- 완료 이후 수정: 핵심 증빙(체크리스트/서명/사진) 수정 금지

- 재발송: Admin 기본, Team Manager는 필요 시 팀 범위로만

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-15] Phase 1 - 권한 매트릭스(RBAC MATRIX) - API 레벨

# 원본: 15. Phase 1 - 권한 매트릭스(RBAC MATRIX) - API 레벨.docx

# (본문 시작)

(개발할 때 백엔드에서 그대로 권한 가드(authorization middleware) 규칙으로 쓰기 좋게)

표기:

- Roles: A(Admin) / TM(Team Manager) / T(Technician)

- Scope:

  - ORG: 전체

  - TEAM: assigned_team_id == TM.team_id

  - SELF: assigned_technician_id == T.id

- Status guard: [] 안에 허용 상태

# Phase 1 API 권한/상태 가드 규칙표

## 0) 공통 가드(모든 엔드포인트)

- 인증 필수(로그인)

- 모든 WorkOrder 관련 요청은 먼저 스코프 검증:

  - A: ORG

  - TM: TEAM

  - T: SELF

## 1) Auth / User / Team

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/login | A/TM/T | - | - | 로그인 |
| POST /auth/logout | A/TM/T | - | - | 로그아웃 |
| GET /me | A/TM/T | SELF | - | 내 정보 |
| PATCH /me | ⚠️(정책) | SELF | - | Phase 1은 제한 권장 |
| GET /admin/teams?active=true | A | ORG | - | 팀 목록 |
| POST /admin/teams | A | ORG | - | 팀 생성 |
| PATCH /admin/teams/{id} | A | ORG | - | 팀 수정/비활성 |
| POST /admin/users | A | ORG | - | 사용자 생성 |
| PATCH /admin/users/{id} | A | ORG | - | 사용자/역할/팀 변경 |
| GET /teams/{teamId}/technicians | TM/A | TEAM/ORG | - | 기사 드롭다운 |

## 2) Customer / Site (마스터 데이터)

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /customers | A | ORG | - | 전체 고객 |
| GET /customers/{id} | A | ORG | - | 고객 상세 |
| POST /customers | A | ORG | - | 고객 생성 |
| PATCH /customers/{id} | A | ORG | - | 고객 수정 |
| GET /sites/{id} | A | ORG | - | 현장 상세 |
| POST /sites | A | ORG | - | 현장 생성 |
| PATCH /sites/{id} | A | ORG | - | 현장 수정 |

TM/T는 “작업 상세 응답에 포함된 고객/현장 읽기”만 허용하는 편이 안전(별도 endpoint 차단).

## 3) WorkOrder 목록/상세

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /admin/workorders?preset=... | A | ORG | - | A-02 목록 |
| GET /teams/{teamId}/workorders?preset=... | TM | TEAM | - | T-02 목록 |
| GET /tech/workorders?date=... | T | SELF | - | M-01 목록 |
| GET /workorders/{id} | A/TM/T | ORG/TEAM/SELF | - | 상세(각자 스코프) |

## 4) WorkOrder 생성/수정/취소

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders | A | ORG | - | 생성(기본 Admin) |
| PATCH /workorders/{id} | A | ORG | [DRAFT, TEAM_ASSIGNED, TECH_ASSIGNED] | 내용/일정/우선순위 |
| POST /workorders/{id}/cancel | A | ORG | != COMPLETED | 취소 사유 필수 |

PATCH /workorders/{id}에서 “무엇을 수정 가능”은 필드별로 추가 가드 권장(예: type은 DRAFT만).

## 5) 본사→팀 배정(핵심)

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/assign-team | A | ORG | [DRAFT, TEAM_ASSIGNED, TECH_ASSIGNED] | 팀 배정/변경 |
| POST /workorders/{id}/change-team (선택) | A | ORG | NOT IN [IN_PROGRESS, COMPLETED] | 변경 사유 필수 권장 |

단일 endpoint로 합치고, 팀 변경 시 reason 요구하는 것도 OK.

## 6) 팀→기사 배정(핵심)

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/assign-technician | TM | TEAM | [TEAM_ASSIGNED, TECH_ASSIGNED] | 기사 배정/재배정 |
| POST /workorders/{id}/reassign-technician (선택) | TM | TEAM | != COMPLETED + 정책 | 재배정 사유 권장 |
| (예외) POST /workorders/{id}/assign-technician | A(⚠️) | ORG | 정책 | 긴급 모드만 |

## 7) 기사 수행(체크리스트/서명/사진/완료)

### 7.1 작업 시작

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/start | T | SELF | [TECH_ASSIGNED] | IN_PROGRESS 전환 |

### 7.2 체크리스트

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /workorders/{id}/checklist-items | A/TM/T | ORG/TEAM/SELF | - | 조회 |
| PATCH /workorders/{id}/checklist-items/{itemId} | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | autosave |
| PATCH /workorders/{id}/checklist-items (선택) | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 배치 저장 |

### 7.3 서명

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/signature/upload-url | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 업로드 URL |
| POST /workorders/{id}/signature | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 서명 등록 |
| DELETE /workorders/{id}/signature (선택) | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 재입력 |

### 7.4 사진

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/photos/upload-url | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 업로드 URL |
| POST /workorders/{id}/attachments | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 첨부 등록 |
| DELETE /workorders/{id}/attachments/{attachmentId} | T | SELF | NOT IN [COMPLETED, CANCELLED] | 삭제(정책) |
| GET /workorders/{id}/attachments | A/TM/T | ORG/TEAM/SELF | - | 조회 |

### 7.5 완료 제출

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /workorders/{id}/complete | T | SELF | [TECH_ASSIGNED, IN_PROGRESS] | 서버 검증 필수 |

## 8) 문서(PDF)/발송 상태/재발송

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 가드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /workorders/{id}/delivery-status | A/TM/T | ORG/TEAM/SELF | - | 상태 조회 |
| GET /workorders/{id}/pdf | A/TM/T | ORG/TEAM/SELF | status=COMPLETED | 다운로드 |
| POST /workorders/{id}/resend | A | ORG | status=COMPLETED | 문자/이메일 재발송 |
| (선택) POST /workorders/{id}/pdf/regenerate | A | ORG | status=COMPLETED | PDF 재생성 |

## 9) AuditLog

| Endpoint | 허용 Role | Scope | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /workorders/{id}/auditlogs | A/TM | ORG/TEAM | - | TM은 팀 범위만 |
| (선택) GET /admin/auditlogs?filter=... | A | ORG | - | 전체 감사 |

# “결정해야 하는 정책 토글” 5개(Phase 1 옵션)

문서 마지막에 체크박스로 붙여두면 좋아.

- Admin이 기사 배정까지 가능한가? (기본: ❌)

- Team Manager가 취소 가능한가? (기본: ❌ 또는 TEAM_ASSIGNED까지만)

- 일정 변경 권한을 TM에게 줄까? (기본: 제한적 ⚠️)

- 사진을 완료 조건에 포함할까? (초기: ❌, 추후 토글)

- 완료 후 수정(체크리스트/서명/사진) 허용할까? (기본: ❌)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-16] ERD v0.1 - 논리 데이터 모델

# 원본: 16. ERD v0.1 - 논리 데이터 모델.docx

# (본문 시작)

# ERD v0.1 (Phase 1) — 논리 데이터 모델

## 1) 핵심 엔티티 목록

- User (Admin / TeamManager / Technician)

- Team

- Customer

- Site (현장)

- WorkOrder (설치/AS 작업)

- ChecklistTemplate / ChecklistTemplateItem (템플릿)

- WorkOrderChecklistItem (오더별 체크리스트 실제 값)

- FileObject (업로드 파일 메타: 사진/서명/PDF)

- WorkOrderAttachment (오더-파일 연결)

- WorkOrderSignature (서명 메타)

- DeliveryLog (문자/이메일 발송 상태)

- AuditLog (행동 이력)

Phase 1에서 “재고/시리얼 추적”을 진짜로 하려면 ProductUnit이 들어오는데, 지금 목표(A 내부 효율)에서는 WorkOrder에 serial_text로만 우선 넣고, Phase 2에서 ProductUnit으로 승격하는 게 부담이 적어.

## 2) 테이블별 필드(권장 최소)

### 2.1 Team

- id (PK)

- name

- region_code (optional)

- is_active

- created_at, updated_at

### 2.2 User

- id (PK)

- name

- email (unique)

- phone (optional)

- role ENUM(ADMIN,TEAM_MANAGER,TECHNICIAN)

- team_id (FK Team, nullable for ADMIN)

- is_active

- created_at, updated_at

### 2.3 Customer

- id

- name

- contact_name (optional)

- contact_phone (optional)

- contact_email (optional)

- memo (optional)

- created_at, updated_at

### 2.4 Site

- id

- customer_id (FK Customer)

- name

- address_line1

- address_line2 (optional)

- contact_name (optional)

- contact_phone (optional)

- contact_email (optional)

- memo (optional)

- created_at, updated_at

### 2.5 WorkOrder

- id

- type ENUM(INSTALL,SERVICE)

- status ENUM(DRAFT,TEAM_ASSIGNED,TECH_ASSIGNED,IN_PROGRESS,COMPLETED,CANCELLED)

- customer_id (FK Customer)

- site_id (FK Site)

- summary (짧은 요약)

- description (특이사항/상세)

- scheduled_start_at (optional)

- priority ENUM(LOW,NORMAL,HIGH) default NORMAL

- 배정:

  - assigned_team_id (FK Team, nullable)

  - assigned_technician_id (FK User, nullable)

- 완료/취소:

  - started_at (optional)

  - completed_at (optional)

  - cancelled_at (optional)

  - cancel_reason (optional)

- 발송 옵션(선택):

  - notify_sms_enabled (bool)

  - notify_email_enabled (bool)

  - customer_notify_phone (optional)

  - customer_notify_email (optional)

- “시리얼 텍스트”(Phase 1 가볍게):

  - product_serial_text (optional)

- created_by_user_id (FK User)

- created_at, updated_at

상태/배정/발송 옵션은 WorkOrder 한 곳에 모아두면 화면/쿼리가 단순해져.

## 2.6 ChecklistTemplate / ChecklistTemplateItem (템플릿)

ChecklistTemplate

- id

- type ENUM(INSTALL,SERVICE)

- version (int) — 나중에 항목 바뀌어도 과거 기록 유지

- is_active

- created_at

ChecklistTemplateItem

- id

- template_id (FK ChecklistTemplate)

- section (예: “필수 체크”)

- label (항목명)

- required (bool)

- sort_order (int)

Phase 1은 “현실 버전 필수 10~12개”만 있으니 section은 사실상 1개여도 됨. 그래도 확장 대비로 유지 추천.

## 2.7 WorkOrderChecklistItem (오더별 실제 입력값)

- id

- work_order_id (FK WorkOrder)

- template_item_id (FK ChecklistTemplateItem) (또는 label 복사 저장 방식)

- value ENUM(PASS,FAIL,NA) nullable

- note (optional)

- updated_by_user_id (FK User)

- updated_at

중요 제약

- (work_order_id, template_item_id) unique

## 2.8 FileObject (파일 메타)

- id

- type ENUM(PHOTO,SIGNATURE,PDF)

- storage_key (S3/R2 키 같은 것)

- filename (optional)

- content_type

- size_bytes

- created_by_user_id (FK User)

- created_at

## 2.9 WorkOrderAttachment (오더-파일 연결)

- id

- work_order_id (FK WorkOrder)

- file_id (FK FileObject)

- category ENUM(BEFORE_PHOTO,AFTER_PHOTO,REPORT_PDF,OTHER)

- created_at

제약

- PDF는 오더당 1개만 유지하려면 (work_order_id, category) unique (category=REPORT_PDF)

## 2.10 WorkOrderSignature (서명 메타)

- id

- work_order_id (FK WorkOrder) unique

- signature_file_id (FK FileObject)

- signed_by_name

- signed_by_role (optional)

- signed_at

## 2.11 DeliveryLog (발송 상태)

- id

- work_order_id (FK WorkOrder)

- channel ENUM(SMS,EMAIL)

- to_address (phone or email)

- status ENUM(QUEUED,SENT,FAILED)

- provider_message_id (optional)

- error_message (optional)

- attempt_count (int)

- last_attempt_at (optional)

- created_at, updated_at

WorkOrder에 “설정”을 두고, DeliveryLog는 “결과/이력”을 남기는 역할.

## 2.12 AuditLog (감사/이력)

- id

- work_order_id (FK WorkOrder, nullable — 사용자/팀만 변경도 기록하려면 null 허용)

- actor_user_id (FK User)

- action (예: CREATE_WORKORDER, ASSIGN_TEAM, ASSIGN_TECH, UPDATE_STATUS, UPLOAD_FILE, COMPLETE, RESEND_SMS)

- meta_json (optional: before/after, 사유 등)

- created_at

# 3) 관계(카디널리티) 요약

- Customer 1 — N Site

- Customer 1 — N WorkOrder

- Site 1 — N WorkOrder

- Team 1 — N User

- Team 1 — N WorkOrder (assigned_team_id)

- User(Technician) 1 — N WorkOrder (assigned_technician_id)

- WorkOrder 1 — N WorkOrderChecklistItem

- WorkOrder 1 — 1 WorkOrderSignature

- WorkOrder 1 — N WorkOrderAttachment

- WorkOrder 1 — N DeliveryLog

- WorkOrder 1 — N AuditLog

# 4) 인덱스/성능 “최소” 추천

- WorkOrder:

  - (assigned_team_id, status, scheduled_start_at)

  - (assigned_technician_id, status, scheduled_start_at)

  - (status, scheduled_start_at)

  - (customer_id) , (site_id)

- WorkOrderChecklistItem:

  - (work_order_id)

- WorkOrderAttachment:

  - (work_order_id, category)

- DeliveryLog:

  - (work_order_id, channel, status)

# 5) Phase 1에서 “미루는 게 좋은 것”

- ProductModel / ProductUnit / 재고 테이블 (Phase 2)

- 외부 파트너(테넌트) 구조 (Phase 3)

- 권한을 세분화한 Permission 테이블 (지금은 role 기반으로 충분)

# 다음: 마일스톤(필드테스트 목표 포함) 초안

## 목표

- 필드테스트 가능한 MVP: “작업 생성 → 팀 배정 → 기사 배정 → 체크리스트/서명 → 완료 제출 → PDF 생성/보관(발송은 옵션)”까지

## 마일스톤 (주차 단위 예시)

### M0: 준비 (2~3일)

- ERD v0.1 확정

- 화면 범위 확정(M-02, T-02, T-03, A-02, A-04)

- 체크리스트 템플릿 v0.2 확정(이미 됨)

### M1: 코어 백엔드 + 인증 (1주)

- User/Team/Role

- WorkOrder CRUD + 상태/배정

- AuditLog 기본 기록

### M2: 기사 화면 핵심 (1주)

- M-02 구현

- Checklist autosave

- Signature 저장

- 완료 제출(서버 검증)

### M3: 팀 운영(1주)

- T-01 대시보드(요약 API)

- T-02 작업함 + 퀵 기사배정

- T-03 작업 상세(증빙 상태 확인)

### M4: 본사 운영(1주)

- A-02 목록 + 퀵 팀배정

- A-04 상세(취소/재발송은 옵션)

- PDF 생성/저장(최소)

### M5: 필드테스트(1~2주, 병행)

- 실제 기사 1~2명 + 팀장 1명으로 운용

- 이슈 수집(누락/불편/네트워크/서명 UX)

- 체크리스트 필수 항목 조정(12→10 등)

발송(SMS/Email)은 Phase 1에서도 가능하지만, “필드테스트 빨리”가 목표면 PDF까지 먼저 안정화시키고 발송은 뒤에 붙이는 게 리스크가 적어.

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-17] ERD - lite v0.1

# 원본: 17. ERD - lite v0.1.docx

# (본문 시작)

# ERD 라이트 v0.1 (Phase 1 Core)

## 0) 목적

- “작업 생성 → 팀 배정 → 기사 배정 → 체크리스트/서명 → 완료 → PDF 저장(옵션: 발송)”
이 흐름만 빠르게 굴러가게 하는 최소 데이터 구조.

## 1) 핵심 테이블(9개)

### 1) Team

- id, name, is_active, created_at

### 2) User

- id, name, email(unique), phone(optional)

- role: ADMIN / TEAM_MANAGER / TECHNICIAN

- team_id(nullable for ADMIN)

- is_active, created_at

### 3) Customer

- id, name

- contact_name/phone/email(optional)

- memo(optional), created_at

### 4) Site

- id, customer_id(FK)

- name, address_line1, address_line2(optional)

- contact_name/phone/email(optional)

- memo(optional), created_at

### 5) WorkOrder (가장 중요)

- id

- type: INSTALL / SERVICE

- status: DRAFT / TEAM_ASSIGNED / TECH_ASSIGNED / IN_PROGRESS / COMPLETED / CANCELLED

- customer_id(FK), site_id(FK)

- summary, description(optional)

- scheduled_start_at(optional)

- priority(optional: LOW/NORMAL/HIGH)

- assigned_team_id(FK Team, nullable)

- assigned_technician_id(FK User, nullable)

- product_serial_text(optional) ← Phase 1은 텍스트로만

- completed_at(optional), cancel_reason(optional)

- notify_sms_enabled(optional), notify_email_enabled(optional)

- customer_notify_phone/email(optional)

- created_by_user_id(FK User)

- created_at, updated_at

### 6) WorkOrderChecklistItem (기사 입력값)

- id

- work_order_id(FK)

- label (항목명 텍스트) ← 템플릿 테이블 없이도 운영 가능

- required(bool)

- sort_order(int)

- value: PASS/FAIL/NA (nullable)

- note(optional)

- updated_by_user_id(FK User)

- updated_at

핵심 단순화 포인트: 템플릿/버전 관리는 지금 보류.
“오더 생성 시 체크리스트 항목 10~12개를 복제 생성” 방식으로 충분.

### 7) FileObject (업로드 파일 메타)

- id

- type: PHOTO / SIGNATURE / PDF

- storage_key (클라우드 스토리지 경로/키)

- content_type, size_bytes

- created_by_user_id(FK User)

- created_at

### 8) WorkOrderAttachment (오더-파일 연결)

- id

- work_order_id(FK)

- file_id(FK FileObject)

- category: BEFORE_PHOTO / AFTER_PHOTO / REPORT_PDF / OTHER

- created_at

### 9) WorkOrderSignature (서명 메타)

- id

- work_order_id(FK) unique

- signature_file_id(FK FileObject)

- signed_by_name

- signed_by_role(optional)

- signed_at

## 2) 관계 요약(한 줄)

- Team 1—N User

- Customer 1—N Site

- Customer 1—N WorkOrder

- Site 1—N WorkOrder

- Team 1—N WorkOrder(assigned_team_id)

- User(Technician) 1—N WorkOrder(assigned_technician_id)

- WorkOrder 1—N ChecklistItem

- WorkOrder 1—1 Signature

- WorkOrder 1—N Attachment → FileObject

## 3) “나중에 추가”로 미루는 것(명시)

- ChecklistTemplate/버전관리(항목 바뀌기 시작하면 추가)

- DeliveryLog(발송 이력/실패 분석이 필요해지면 추가)

- AuditLog(분쟁/감사 요구가 커지면 추가)

- ProductUnit/재고(진짜 입출고 관리 들어갈 때 추가)

이렇게 문서에 적어두면 “왜 없냐” 질문이 나왔을 때 설명이 깔끔해져.

# 마일스톤 4단계 (필드테스트까지)

## M1) 코어 백엔드 + 본사 최소(팀 배정까지)

목표: WorkOrder 생성/조회 + 팀 배정이 돌아간다

- 인증/역할(ADMIN/TM/T)

- WorkOrder CRUD + 상태/팀 배정

- Customer/Site 최소 등록(또는 WorkOrder 생성 시 함께)

- A-02 목록(팀 미배정 탭 + 퀵 팀 배정)

- A-04 상세(팀 배정/기본 정보 확인 정도)

완료 정의

- Admin이 작업 생성 → 팀 배정 가능

- 팀관리자 계정으로 들어가면 팀 작업이 보임

## M2) 기사 화면 핵심(M-02) 완성

목표: 현장에서 “증빙까지” 끝낼 수 있다

- 체크리스트 10~12개(오더 생성 시 자동 생성)

- autosave(PASS/FAIL/NA + FAIL 메모)

- 서명 저장(필수)

- 완료 제출(서버 검증)

- PDF는 “저장만” 또는 “생성 트리거만” (초기엔 단순)

완료 정의

- 기사 1명이 모바일로 체크리스트+서명 → 완료 제출 성공

## M3) 팀 운영(T-01/T-02/T-03) 최소

목표: 팀관리자가 “미배정→기사배정→진행 확인” 가능

- T-02 작업함(미배정 탭 기본 + 목록 퀵 배정)

- T-03 작업 상세(기사 배정/재배정, 증빙 상태 확인)

- T-01 대시보드(KPI + 기사별 현황) 간단 버전

완료 정의

- TeamManager가 미배정 작업을 목록에서 기사 배정 가능

- 진행/완료 상태 확인 가능

## M4) 필드테스트 1차(실사용 피드백 반영)

목표: “실제 운영에서 막히는 지점”을 찾고 고친다

- 서명 UX/저장 안정성

- 체크리스트 필수 항목 수 조정(12→10 등)

- 사진 업로드는 권장에서 시작(필요하면 정책 토글)

- PDF(저장/다운로드) 안정화

- (선택) 고객 발송은 나중에 붙이거나, 내부 테스트용으로만

완료 정의

- 실제 기사/팀장 1~2명으로 1주 운영해도 큰 사고 없이 돌아감

## 지금 시점에서 “딱 좋은” 산출물 체크리스트

- ✅ 화면 스펙(M-02/T-01/T-02/T-03/A-02/A-04)

- ✅ 권한 매트릭스 + API 가드

- ✅ ERD 라이트 v0.1

- ✅ 마일스톤 4단계

WorkOrder 생성 시 체크리스트 자동 생성 규칙 (Phase 1)

1) 생성 트리거

- WorkOrder가 최초 생성될 때 체크리스트 항목을 자동 생성한다.

- 생성 시점은 아래 중 하나로 선택(둘 다 가능):

  - POST /workorders 성공 직후(서버 트랜잭션 내부 권장)

  - WorkOrder가 DRAFT로 저장된 직후(동일)

2) 항목 소스

- WorkOrder.type에 따라 고정된 “현실 버전” 항목 세트를 사용한다.

  - INSTALL: 필수 12개

  - SERVICE(AS): 필수 10개

- Phase 1에서는 템플릿 테이블 없이, 서버 코드에 상수/시드 데이터로 보관해도 된다.

3) 생성 방식

- WorkOrderChecklistItem을 N개 생성한다.

- 각 항목은 최소 필드를 가진다:

  - work_order_id

  - label

  - required=true

  - sort_order (1..N)

  - value=null (미입력)

  - note=null

4) 중복 방지(중요)

- WorkOrderChecklistItem은 “한 번만” 생성되어야 한다.

- 구현 방법(택1):

  - (권장) work_order_id 단위로 “이미 체크리스트가 있으면 생성 스킵”

  - 또는 (work_order_id, sort_order) / (work_order_id, label) 유니크로 중복 insert 방지

5) 항목 수정 정책(Phase 1)

- 생성된 체크리스트 항목의 label/required/sort_order는 운영 중 변경하지 않는다(읽기 전용 취급).

- 기사가 수정할 수 있는 필드는 value/note만.

6) 상태/권한 연동(핵심)

- 체크리스트 입력(PATCH)은 다음 조건에서만 허용:

  - 역할: TECHNICIAN

  - 스코프: SELF(본인 배정)

  - 상태: != COMPLETED && != CANCELLED

7) FAIL 메모 규칙

- value=FAIL일 때 note는 필수(빈 값 불가).

- value!=FAIL이면 note는 선택(기존 note가 있으면 유지 가능).

8) 완료 제출 검증

- POST /workorders/{id}/complete 서버 검증에서:

  - required 항목 전체가 value != null

  - FAIL 항목은 note 존재

  - 서명 존재(WorkOrderSignature)

  - (옵션) 사진 최소 조건(정책 토글)

9) 체크리스트 “버전” 처리(Phase 1 단순화)

- 체크리스트 항목이 바뀌어도 기존 WorkOrder에는 영향을 주지 않는다.

- 필요해지는 시점(Phase 2)에 ChecklistTemplate/버전 관리로 확장한다.

10) 실무 팁(문서에 한 줄)

- “필수 항목 수를 줄이거나 문구를 바꿀 경우, 신규 생성되는 WorkOrder부터 적용한다.”

# 체크리스트 고정 항목 세트 (Phase 1)

## A) INSTALL (필수 12개)

- (required=true) 설치 위치가 협의된 위치와 일치한다

- (required=true) 전원 사용 가능(콘센트/차단기/연결 상태)

- (required=true) 설치 공간 안전/간섭(통행, 고정 가능 공간) 확보

- (required=true) 제품 모델이 지시 내용과 일치한다

- (required=true) 제품 시리얼이 확인되었다(실물 기준)

- (required=true) 외관 이상(파손/심각한 오염)이 없다

- (required=true) 고정(브라켓/거치/고정장치)이 견고하게 완료되었다

- (required=true) 수평/정렬이 허용 범위 내이다(육안 기준 OK)

- (required=true) 전원 인가 후 정상 동작한다(부팅/동작 확인)

- (required=true) 이상 알림/에러 표시가 없다(또는 처리 완료)

- (required=true) 고객에게 기본 사용법/주의사항을 안내했다

- (required=true) 고객 서명 완료(서명자 이름 포함) (UI에서는 서명 섹션 완료와 연동해 자동 ✅ 처리 권장)

## B) SERVICE / AS (필수 10개)

- (required=true) 접수 증상/요청을 고객과 재확인했다

- (required=true) 대상 제품 모델을 확인했다

- (required=true) 대상 제품 시리얼을 확인했다

- (required=true) 전원/연결 상태를 점검했다

- (required=true) 증상이 재현되었거나 원인이 특정되었다(미재현이면 그 사실 기록)

- (required=true) 필요한 조치(수리/설정/청소/교체 등)를 수행했다

- (required=true) 조치 후 동일 증상이 개선/해소되었음을 확인했다

- (required=true) 고객에게 처리 내용/주의사항을 설명했다

- (required=true) 추가 방문/추가 조치 필요 여부를 안내했다(필요 시)

- (required=true) 고객 서명 완료(서명자 이름 포함) (UI에서는 서명 섹션 완료와 연동해 자동 ✅ 처리 권장)

# 구현 메모(개발자용, 짧게)

- WorkOrder 생성 시 type에 맞는 리스트를 WorkOrderChecklistItem으로 insert

- value/note는 null로 시작

- 완료 제출 시 “서명 항목(마지막 항목)”은 체크리스트 값으로 검사하지 말고, WorkOrderSignature 존재로 검증하는 게 더 안전함

  - (그래도 항목은 남겨서 사용자에게 ‘서명은 필수’임을 반복 노출)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-18] 체크리스트

# 원본: 18. 체크리스트.docx

# (본문 시작)

# 체크리스트 짧은 라벨 세트 (현장 표시용)

## A) INSTALL (12)

- 설치 위치 확인

- 전원 사용 가능

- 설치 공간 안전

- 제품 모델 일치

- 시리얼 확인

- 외관 이상 없음

- 고정 설치 완료

- 수평/정렬 확인

- 정상 동작 확인

- 에러 없음/처리완료

- 사용법/주의 안내

- 고객 서명 완료

## B) SERVICE / AS (10)

- 증상/요청 재확인

- 모델 확인

- 시리얼 확인

- 전원/연결 점검

- 원인 특정/미재현 기록

- 조치 수행

- 조치 후 개선 확인

- 처리 내용 안내

- 추가 조치 안내

- 고객 서명 완료

# UI 적용 팁(간단)

- 리스트에서는 짧은 라벨만 표시

- 항목 탭(또는 i 버튼) 시 하단에 **긴 설명(원래 라벨)**을 보여주면 교육 효과가 있음(선택)

- 12번/10번 “고객 서명 완료”는 체크리스트 버튼 대신, 서명 섹션 완료 상태와 자동 연동해 ✅만 보여주는 방식이 가장 깔끔

참고

# PASS/FAIL/NA 버튼 문구 최적화

## 1안 (추천: 한국 현장 친화 / 오해 최소)

- PASS → OK

- FAIL → 이상

- NA → 해당없음 (줄여도 되지만 의미 명확성이 최고)

장점

- 버튼이 짧아 클릭이 빠름

- “FAIL” 같은 영어를 안 써서 거부감 적음

- OK/이상이 대칭이라 직관적

화면 표기 예시
OK 이상 해당없음

## 2안 (더 짧게, 하지만 교육 필요)

- PASS → OK

- FAIL → NG

- NA → NA

장점

- 세 버튼 모두 2글자 수준(최소)

- UI가 가장 깔끔해짐

단점

- NG를 모르는 사람은 있음(초기 혼선 가능)

# FAIL 메모 영역 문구도 “초단문”으로 최적화

## 라벨/placeholder 추천

- 라벨: 메모(필수)

- placeholder:

  - 이상 원인/조치 내용을 적어주세요

- 도움말(작게, 선택):

  - 예) 전원 불량 → 차단기 확인 후 정상

## 경고 문구(짧게)

- 메모를 입력해주세요

# 버튼/상태 일관성 규칙(중요)

- 목록/상세/토스트에서 “PASS/FAIL” 단어를 섞지 말고,

  - **항상 “OK/이상/해당없음”**으로 통일

- 서버에는 value를 PASS/FAIL/NA로 저장하되, UI는 표시만 바꾸는 방식이 가장 안전

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-19] 용어, 문구 세트

# 원본: 19. 용어, 문구 세트.docx

# (본문 시작)

# 기사 화면(M-02) 현장형 문구 세트 v0.2 (초단문)

## 1) 자동 저장(autosave)

- 저장 중(표시는 최소):

  - 저장중… (옵션: 표시 안 해도 됨)

- 저장 완료(옵션):

  - 저장됨

- 저장 실패(필수):

  - 저장 실패 · 재시도

재시도 버튼/링크:

- 재시도

네트워크 안내(선택):

- 네트워크를 확인해주세요

## 2) 필수 누락/검증 메시지(완료 제출 시)

- 필수 항목 미완료:

  - 필수 항목이 남아있어요

- 이상(FAIL)인데 메모 없음:

  - 이상 항목 메모가 필요해요

- 서명 미완료:

  - 서명을 먼저 받아주세요

- 서명자 이름 없음:

  - 서명자 이름을 입력해주세요

실패 시 자동 스크롤: 해당 섹션으로 이동 + 빨간 테두리 강조(UX 규칙).

## 3) 서명 관련

- 서명 안내(서명 패드 위 작게):

  - 고객에게 화면을 건네 서명받아 주세요

- 서명 저장 버튼:

  - 서명 저장

- 저장 성공 토스트:

  - 서명 저장 완료

- 저장 실패:

  - 서명 저장 실패 · 재시도

- 서명 다시 받기:

  - 서명 다시 받기

- 서명 지우기:

  - 서명 지우기

서명 패드 빈 상태 경고(선택):

- 서명이 비어있어요

## 4) 사진 업로드(권장)

- 섹션 설명(짧게):

  - 전/후 사진을 남겨주세요(권장)

- 업로드 중:

  - 업로드중…

- 업로드 완료:

  - 업로드 완료

- 업로드 실패:

  - 업로드 실패 · 재시도

- 삭제 확인 모달:

  - 제목: 사진 삭제할까요?

  - 버튼: 삭제 / 취소

(나중에 사진 필수 토글 켤 때)

- 전/후 사진이 필요해요

## 5) 완료 제출(핵심)

완료 버튼:

- 완료 제출

완료 확인 모달(선택, 초반엔 OFF 권장)

- 제목: 완료 처리할까요?

- 설명: 제출 후 수정이 제한될 수 있어요

- 버튼: 취소 / 제출

완료 성공:

- 완료 처리됐어요

완료 실패:

- 완료 실패 · 다시 시도해주세요

중복 제출 방지(연타 시):

- 처리중…

## 6) 고객 발송(선택)

섹션 설명:

- 완료 문서를 고객에게 보낼 수 있어요

형식 오류:

- 전화번호: 번호를 확인해주세요

- 이메일: 이메일을 확인해주세요

발송 체크 안내(선택):

- 완료 후 자동 발송돼요

## 7) 접근/세션 오류(필수)

- 권한 없음(다른 사람 작업 접근):

  - 이 작업은 볼 수 없어요

- 로그인 만료:

  - 로그인이 만료됐어요 · 다시 로그인

- 서버 오류(일반):

  - 잠시 후 다시 시도해주세요

## 8) 상태 배지(기사용)

- 배정됨

- 진행중

- 완료

# 용어/톤 통일 규칙(Phase 1)

- PASS/FAIL은 화면에 노출하지 않음 → OK/이상/해당없음

- “오류” 대신 “실패” 사용(현장 스트레스↓)

- 문장형 대신 짧은 구(3~12자) 중심

팀관리자 문구 세트 (T-01/T-02/T-03) v0.1

T-01 팀 대시보드

KPI 카드 라벨

- 미배정

- 오늘 예정

- 진행중

- 지연

- 완료(오늘)

상태 설명(작게)

- 미배정: 기사 배정 필요

- 지연: 일정 경과

빈 상태

- 미배정 없음

- 오늘 일정 없음

토스트

- 불러오는 중…

- 불러오기 실패 · 재시도

T-02 팀 작업함(목록)

탭

- 미배정

- 오늘

- 진행중

- 전체

검색 placeholder

- 현장/고객/주소 검색

카드/행 상태 배지

- 기사 미배정

- 기사 배정됨

- 진행중

- 완료

- 취소

빠른 액션(미배정)

- 버튼: 기사 배정

배정 모달

- 제목: 기사 배정

- 라벨: 담당 기사

- 드롭다운 placeholder: 기사를 선택해주세요

- (선택) 메모 라벨: 메모

- 버튼: 취소 / 배정하기

검증/토스트

- 기사를 선택해주세요

- 기사 배정 완료

- 배정 실패 · 재시도

T-03 팀 작업 상세

섹션 제목

- 작업 정보

- 담당 기사

- 증빙 상태

- 체크리스트

- 서명

- 사진

- 문서/발송

기사 재배정(정책)

- 버튼: 재배정

- 모달 제목: 기사 재배정

- 사유 라벨(선택/권장): 사유

- 버튼: 취소 / 변경

제약 안내

- 진행중 작업은 재배정이 제한돼요

토스트

- 재배정 완료

- 재배정 실패 · 재시도

본사 관리자 문구 세트 (A-02/A-04) v0.1

A-02 작업 목록

탭

- 팀 미배정

- 오늘

- 지연

- 전체

KPI 라벨

- 팀 미배정

- 오늘 예정

- 진행중

- 지연

- 완료(오늘)

검색 placeholder

- 현장/고객/주소/ID 검색

퀵 팀 배정

- 버튼: 팀 배정

모달

- 제목: 팀 배정

- 라벨: 배정 팀

- placeholder: 팀을 선택해주세요

- (선택) 메모 라벨: 메모

- 버튼: 취소 / 배정하기

토스트/검증

- 팀을 선택해주세요

- 팀 배정 완료

- 배정 실패 · 재시도

A-04 작업 상세

섹션 제목

- 요약

- 배정

- 작업 내용

- 증빙/문서/발송

- 히스토리

팀 변경(정책)

- 버튼: 팀 변경

- 모달 제목: 팀을 변경할까요?

- 사유 라벨: 변경 사유(필수)

- placeholder: 변경 이유를 적어주세요

- 버튼: 취소 / 변경

취소 처리

- 버튼: 취소 처리

- 모달 제목: 작업을 취소할까요?

- 사유 라벨: 취소 사유(필수)

- placeholder: 취소 이유를 적어주세요

- 버튼: 닫기 / 취소 처리

PDF/발송

- PDF 상태:

  - 문서 없음

  - 문서 생성 대기

  - 문서 생성중…

  - 문서 준비됨

  - 문서 생성 실패

- 버튼:

  - PDF 다운로드

  - 재발송

  - (선택) 문서 재생성

재발송 모달

- 제목: 재발송할까요?

- 체크: 문자 / 이메일

- 버튼: 취소 / 재발송

토스트

- 변경 완료

- 취소 완료

- 재발송 요청 완료

- 처리 실패 · 재시도

공통 “실패/재시도” 패턴(전 화면 통일)

- 실패 토스트: 실패 · 재시도

- 버튼: 재시도

- 네트워크 안내(선택): 네트워크 확인

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-20] T-01 팀 대시보드 스크린 텍스트 목업 v0.1

# 원본: 20. T-01 팀 대시보드 스크린 텍스트 목업 v0.1.docx

# (본문 시작)

# 1) T-01 팀 대시보드 — 스크린 텍스트 목업 v0.1

## [헤더]

팀 대시보드 📅 오늘 ▾ ⟳

(로딩 시 상단 토스트/인라인)

- 불러오는 중…

- 실패 시 불러오기 실패 · 재시도 재시도

## [A. KPI 카드 5개] (클릭 가능)

미배정 3
작게: 기사 배정 필요
(클릭 → T-02 미배정 탭)

오늘 예정 8
(클릭 → T-02 오늘 탭)

진행중 2
(클릭 → T-02 진행중 탭)

지연 1
작게: 일정 경과
(클릭 → T-02 지연 프리셋/필터)

완료(오늘) 5
(클릭 → T-02 완료 필터)

빈 상태 예시:

- 미배정이 0이면 미배정 없음

- 오늘 일정이 0이면 오늘 일정 없음

## [B. 오늘 일정] (최대 8건)

오늘 일정

14:00 OO마트 OO점 [설치] 기사 미배정
(클릭 → T-03 작업 상세)

15:30 OO빌딩 [AS] 진행중
(클릭 → T-03)

18:00 OO공장 [설치] 기사 배정됨
(클릭 → T-03)

빈 상태:

- 오늘 일정 없음

## [C. 기사 현황] (핵심)

기사 현황

검색(선택): [ 기사명 검색 ]

기사 카드(또는 테이블 행)

- 김기사 오늘 4 | 진행중 1 | 완료(오늘) 2 배정하기

- 이기사 오늘 2 | 진행중 0 | 완료(오늘) 1 배정하기

- 박기사 오늘 0 | 진행중 0 | 완료(오늘) 0 배정하기

배정하기 클릭 동작(Phase 1 추천)

- → T-02로 이동 + 미배정 탭 + (선택) 기사 프리셋 highlight

## [D. 유형별] (간단)

유형별

- 설치 5

- AS 3

(각 항목 클릭 → T-02에서 타입 필터 적용)

## [E. 최근 완료] (선택)

최근 완료
11:20 OO마트 OO점 김기사
10:05 OO빌딩 이기사

## [하단 내비게이션/링크(선택)]

- 작업함 보기 (T-02로)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-21] T-02 팀 작업함 스크린 텍스트 목업 v0.1

# 원본: 21. T-02 팀 작업함 스크린 텍스트 목업 v0.1.docx

# (본문 시작)

2) T-02 팀 작업함(목록) — 스크린 텍스트 목업 v0.1

[헤더]

← 팀 대시보드 팀 작업함 🔍

[A. 탭(프리셋)]

미배정 | 오늘 | 진행중 | 전체

기본 진입: 미배정 탭

[B. 검색(상단 고정 추천)]

[ 현장/고객/주소 검색 ]

(검색 결과 없음)

- 검색 결과 없음

[C. 추가 필터(접기/펼치기) — 기본 접힘]

필터 ▾

펼치면:

- 기간: 오늘 이번주 직접선택

- 타입: 설치 AS

- 상태: 기사 미배정 / 기사 배정됨 / 진행중 / 완료 / 취소

- 버튼: 적용 초기화

[D. 리스트 카드들]

1) 미배정 카드(가장 중요한 형태)

배지: [설치] 상태: 기사 미배정

OO마트 OO점
주소: 서울시 … … (1줄)
일정: 14:00 (있으면)

하단 액션:

- 기사 배정 (Primary)

- 상세 보기 (선택, 카드 전체 클릭으로 대체 가능)

2) 기사 배정됨 카드

배지: [AS] 상태: 기사 배정됨

OO빌딩
주소: …
일정: 16:00
기사: 김기사

액션:

- 상세 보기 (또는 카드 클릭)

3) 진행중 카드

배지: [설치] 상태: 진행중

OO공장
주소: …
기사: 이기사

4) 완료 카드(기본은 전체 탭에서 주로 보임)

배지: [AS] 상태: 완료

OO연구소
완료: 11:20
기사: 박기사

[E. “기사 배정” 모달(퀵 배정)] ← 미배정 카드에서 호출

제목: 기사 배정

담당 기사
[ 기사를 선택해주세요 ▾ ]

(선택) 메모
[ 메모 입력(선택) ]
placeholder: 팀 내부 전달용

버튼:

- 취소

- 배정하기

검증:

- 기사 미선택 → 기사를 선택해주세요

성공 토스트:

- 기사 배정 완료
→ 미배정 탭에서는 해당 카드가 즉시 사라짐

실패 토스트:

- 배정 실패 · 재시도 재시도

[F. 빈 상태]

- 미배정 탭에서 0건:

  - 미배정 없음

- 오늘 탭에서 0건:

  - 오늘 일정 없음

[G. 리스트 하단(페이지네이션/더보기)]

- 더 보기 또는 무한 스크롤(선택)

- 로딩: 불러오는 중…

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-22] T-03 팀 작업 상세 스크린 텍스트 목업 v0.1

# 원본: 22. T-03 팀 작업 상세 스크린 텍스트 목업 v0.1.docx

# (본문 시작)

# 3) T-03 팀 작업 상세 — 스크린 텍스트 목업 v0.1

## [헤더]

← 팀 작업함 작업 상세 [설치] 기사 미배정 ⋯

⋯ 메뉴(선택)

- 새로고침

- (정책) 취소 요청 / 관리자에게 요청

## [A. 요약 카드]

OO마트 OO점
주소: 서울시 … … …
지도 보기 전화

일정: 2026-02-12 14:00
고객사: OO유통(주)
현장 담당자: 홍길동

## [B. 담당 기사(핵심)]

담당 기사
[ 기사를 선택해주세요 ▾ ] 배정하기

- 기사 배정됨 상태에서는:

  - 김기사 (010-****-****) 재배정

### (재배정 클릭 시 모달)

제목: 기사 재배정

담당 기사
[ 기사를 선택해주세요 ▾ ]

사유 (선택/권장)
[ 사유 입력 ]
placeholder: 예) 일정 변경

버튼:

- 취소

- 변경

제약 토스트(진행중일 때):

- 진행중 작업은 재배정이 제한돼요

성공 토스트:

- 재배정 완료

실패 토스트:

- 재배정 실패 · 재시도 재시도

## [C. 작업 정보]

요약
공간살균기 설치

특이사항
출입문 오른쪽 벽면 설치 요청

(TeamManager 편집은 기본 ❌, 정책으로 열면 수정 버튼 노출)

- 수정 (선택)

## [D. 증빙 상태(한눈에)] ✅/⚠️ 중심

증빙 상태

- 체크리스트: 입력중 / 완료 ✅

- 서명: 미완료 ⚠️ / 완료 ✅

- 사진: 전 1 / 후 0

- 문서(PDF): 없음 / 생성중… / 준비됨

- 고객 발송: 설정 안 됨 / 발송 완료 / 실패 ⚠️

이 섹션은 항상 “문제(⚠️)”가 눈에 띄게.

## [E. 체크리스트(읽기)] (접기/펼치기)

체크리스트 ▾

펼치면(요약 우선):

- OK 9 / 이상 1 / 해당없음 2

토글:

- 전체 | 이상만

리스트(이상만 예시):

- 에러 없음/처리완료 → 이상
메모: 전원 불량 → 차단기 확인 후 정상

## [F. 서명(읽기)]

서명

- 상태: 미완료 ⚠️
또는 완료 시:

- 홍길동 / 14:32

- [서명 미리보기 썸네일]

## [G. 사진(읽기)]

사진

- 작업 전: [썸네일] x1

- 작업 후: 0

## [H. 문서/발송(읽기)]

문서(PDF)

- 없음 (완료 전)

- 또는 준비됨 PDF 다운로드

발송

- 문자: 설정 안 됨

- 이메일: 설정 안 됨

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-23] A-02 본사 관리자 작업 목록 스크린 텍스트 목업 v0.1

# 원본: 23. A-02 본사 관리자 작업 목록 스크린 텍스트 목업 v0.1.docx

# (본문 시작)

좋아 쭌. 이어서 4) A-02 본사 관리자 작업 목록 텍스트 목업이야.
(본사는 “팀 미배정 처리”가 최우선이라 목록에서 팀 배정이 핵심 UX)

# 4) A-02 본사 관리자 작업 목록 — 스크린 텍스트 목업 v0.1

## [헤더]

작업 목록 새 작업 🔍

## [A. KPI 카드(클릭 가능)]

팀 미배정 4 (작게: 팀 배정 필요)
오늘 예정 12
진행중 5
지연 2 (작게: 일정 경과)
완료(오늘) 7

(각 KPI 클릭 → 해당 탭/필터 적용)

## [B. 탭(프리셋)]

팀 미배정 | 오늘 | 지연 | 전체

기본 진입: 팀 미배정

## [C. 검색/필터]

검색창:
[ 현장/고객/주소/ID 검색 ]

필터 ▾ (기본 접힘)

펼치면:

- 기간: 오늘 이번주 직접선택

- 타입: 설치 AS

- 상태: 작성중 / 팀 배정됨 / 기사 배정됨 / 진행중 / 완료 / 취소

- 팀: [ 전체 ▾ ]

- 버튼: 적용 초기화

## [D. 목록(테이블형 권장)]

컬럼 예시:

- 상태 | 타입 | 일정 | 고객/현장 | 지역 | 배정 팀 | 기사 | 액션

### 1) 팀 미배정 행 (가장 중요)

상태: 팀 미배정
타입: 설치
일정: 14:00
고객/현장: OO유통 / OO마트 OO점
배정 팀: -
기사: -
액션: 팀 배정 상세

### 2) 팀 배정됨 행

상태: 팀 배정됨
배정 팀: 강남팀
기사: -
액션: 상세

### 3) 진행중/지연

상태: 진행중
또는 지연 탭에서
상태: 지연
액션: 상세

## [E. “팀 배정” 모달(퀵 배정)]

(팀 미배정 행의 팀 배정 클릭 시)

제목: 팀 배정

배정 팀
[ 팀을 선택해주세요 ▾ ]

메모 (선택)
[ 메모 입력(선택) ]
placeholder: 팀에 전달할 내용

버튼:

- 취소

- 배정하기

검증:

- 팀 미선택 → 팀을 선택해주세요

성공 토스트:

- 팀 배정 완료
→ 팀 미배정 탭에서는 해당 행이 즉시 사라짐

실패 토스트:

- 배정 실패 · 재시도 재시도

## [F. 빈 상태]

- 팀 미배정 0건:

  - 팀 미배정 작업이 없습니다

- 검색 결과 없음:

  - 검색 결과 없음

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-24] A-04 본사 관리자 작업 상세 스크린 텍스트 목업 v0.1

# 원본: 24. A-04 본사 관리자 작업 상세 스크린 텍스트 목업 v0.1.docx

# (본문 시작)

# 5) A-04 본사 관리자 작업 상세 — 스크린 텍스트 목업 v0.1

## [헤더]

← 작업 목록 작업 상세 #WO-1042 [설치] 진행중 ⋯

⋯ 메뉴(권장)

- PDF 다운로드 (가능할 때)

- 재발송

- 취소 처리

- 새로고침

- (선택) 히스토리

## [A. 요약 카드]

OO마트 OO점
고객사: OO유통(주)
주소: 서울시 … … …
지도 보기 전화 이메일

일정: 2026-02-12 14:00
우선순위: NORMAL

## [B. 배정(핵심 컨트롤)]

### 배정 팀

[ 강남팀 ▾ ] 팀 변경

- 팀 미배정 상태라면:

  - [ 팀을 선택해주세요 ▾ ] 팀 배정

팀 배정/변경 모달
제목: 팀 배정 또는 팀 변경

배정 팀
[ 팀을 선택해주세요 ▾ ]

(팀 변경일 때만) 변경 사유(필수)
[ 변경 이유를 적어주세요 ]

버튼:

- 취소

- 배정하기 또는 변경

토스트:

- 팀 배정 완료

- 변경 완료

- 실패: 처리 실패 · 재시도

### 담당 기사(표시)

담당 기사

- 김기사 (010-****-****)

- 배정 전이면 -

기본 정책: Admin은 기사 배정/변경 없음(읽기만)

## [C. 작업 내용(편집 영역 — 상태 제한)]

요약
[ 공간살균기 설치 ]

특이사항
[ 출입문 오른쪽 벽면 설치 요청 ]

방문 일정
[ 2026-02-12 14:00 ]

버튼(허용 상태에서만 노출):

- 저장

저장 토스트:

- 저장됨

- 실패: 저장 실패 · 재시도

(상태 제한 메시지)

- 진행중 이후에는 수정이 제한돼요

## [D. 증빙/문서/발송 상태판] ✅/⚠️ 중심

증빙/문서/발송

- 체크리스트: 입력중 / 완료 ✅ 보기

- 서명: 미완료 ⚠️ / 완료 ✅ 보기

- 사진: 전 2 / 후 1 보기

- 문서(PDF): 문서 생성중… / 문서 준비됨 ✅ PDF 다운로드

- 발송(문자): 설정 안 됨 / 발송 완료 ✅ / 실패 ⚠️

- 발송(이메일): 설정 안 됨 / 발송 완료 ✅ / 실패 ⚠️

실패인 경우 오른쪽 액션:

- 문자 실패 → 재발송

- 이메일 실패 → 재발송

## [E. 체크리스트 보기(읽기)] (접기/펼치기 or 상세 패널)

체크리스트 ▾

펼치면:

- OK 9 / 이상 1 / 해당없음 2
토글: 전체 | 이상만

## [F. 서명 보기(읽기)]

서명

- 완료 시: 홍길동 / 14:32

- [서명 미리보기]

## [G. 사진 보기(읽기)]

사진

- 작업 전: [썸네일…]

- 작업 후: [썸네일…]

## [H. 재발송 모달]

(상단 ⋯ 메뉴 또는 발송 실패 항목의 재발송 클릭)

제목: 재발송할까요?
☑ 문자
☑ 이메일

버튼:

- 취소

- 재발송

토스트:

- 재발송 요청 완료

- 실패: 처리 실패 · 재시도

## [I. 취소 처리 모달]

(⋯ 메뉴 → 취소 처리)

제목: 작업을 취소할까요?
취소 사유(필수)
[ 취소 이유를 적어주세요 ]

버튼:

- 닫기

- 취소 처리

토스트:

- 취소 완료

- 실패: 처리 실패 · 재시도

(완료 상태 취소 시)

- 완료된 작업은 취소할 수 없어요

## [J. 히스토리(선택, 접기/펼치기)]

히스토리

- 12:10 팀 배정(강남팀) - 관리자

- 12:30 기사 배정(김기사) - 팀장

- 14:32 서명 저장 - 기사

- 14:40 완료 제출 - 기사

- 14:41 PDF 생성중… - 시스템

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-25] Phase 1 운영툴 용어, 상태, 화면 코드 정의서 v0.1

# 원본: 25. Phase 1 운영툴 용어, 상태, 화면 코드 정의서 v0.1.docx

# (본문 시작)

# Phase 1 운영툴 용어·상태·화면 코드 정의서 v0.1

## 0. 문서 목적

본 문서는 Phase 1 MVP(필드테스트 수준)의 공통 용어, 상태 전이, 권한(역할) 개요, 그리고 화면 스펙 문서에서 사용하는 화면 코드(A-02, M-02 등) 표기 규칙을 정의한다.
목표는 개발/운영/외주 커뮤니케이션 시 용어 혼선을 제거하고, 화면/기능의 범위를 명확히 하는 것이다.

## 1. 화면 코드(구분자) 정의

### 1.1 화면 코드 표기 규칙

화면은 [{도메인 코드}-{번호}] 형태로 식별한다.

- 도메인 코드

  - A : 본사 관리자(Admin) 영역

  - T : 팀 관리자(Team Manager) 영역

  - M : 기사(Technician, Mobile/Web) 영역

- 번호 규칙

  - 01 : 대시보드/홈

  - 02 : 목록(작업함/리스트)

  - 03 : 목록에서 들어가는 상세(배정/처리 중심)

  - 04 : 관리자 상세(최종 컨트롤/감사 중심)

  - ※ 번호는 문서 작성 편의와 구조 통일을 위한 것이며, 실제 URL/라우팅과 1:1 매칭될 필요는 없음.

### 1.2 현재 문서에서 사용 중인 화면 코드

- T-01 팀 대시보드 (KPI + 기사별 현황)

- T-02 팀 작업함(목록) (미배정 중심 + 퀵 기사배정)

- T-03 팀 작업 상세 (기사 배정/재배정 + 증빙 상태 확인)

- A-02 본사 작업 목록 (팀 미배정 중심 + 퀵 팀배정)

- A-04 본사 작업 상세 (팀 변경/취소/문서/재발송 등 최종 컨트롤)

- M-02 기사 작업 상세 (체크리스트/서명/사진/완료 제출)

## 2. 용어 사전(Glossary)

### 2.1 역할/조직

- 본사 관리자(Admin): 작업 생성, 팀 배정/변경, 취소, 문서/발송 재처리 등 최종 운영 권한을 가진 사용자.

- 팀 관리자(Team Manager): 팀 작업을 기사에게 배정하고, 진행/증빙 상태를 모니터링하는 사용자.

- 기사(Technician): 현장을 방문해 체크리스트/서명/사진 등 증빙을 남기고 작업을 완료 처리하는 사용자.

- 팀(Team): 기사들이 속한 운영 단위(지역팀 또는 외부 파트너 팀 포함 가능).

### 2.2 업무/데이터

- 작업(WorkOrder): 설치 또는 AS의 처리 단위. 고객/현장/일정/배정/증빙/상태를 포함한다.

- 고객(Customer): 구매/계약 주체. 여러 현장을 가질 수 있다.

- 현장(Site): 제품 설치/AS가 수행되는 장소. 주소/담당자 정보를 포함한다.

- 배정(Assignment): 작업을 담당 팀 또는 담당 기사에게 맡기는 행위.

  - 팀 배정: Admin이 WorkOrder를 Team에 배정

  - 기사 배정: Team Manager가 WorkOrder를 Technician에게 배정

- 증빙(Evidence): 작업 수행 사실을 입증하는 자료. 체크리스트/서명/사진/PDF 문서 등을 포함한다.

- 체크리스트(Checklist): 작업 수행 시 필수 확인 항목. UI 표기는 OK/이상/해당없음을 사용한다.

- 서명(Signature): 고객 확인 서명(서명자 이름 포함). 완료 제출의 필수 조건이다.

- 사진(Photo): 전/후 사진. Phase 1에서는 기본 “권장”이며 정책 토글로 “필수” 전환 가능.

- 문서(PDF): 완료 후 생성/보관되는 보고서(다운로드/발송 가능).

- 발송(Delivery): 완료 문서를 고객에게 문자/이메일로 전송하는 기능(자동/재발송 가능).

- 지연(Delayed): 방문 일정이 지났는데 완료/취소가 아닌 작업 상태.

## 3. 상태 정의 및 전이(State Model)

### 3.1 상태 정의(WorkOrder.status)

- DRAFT: 생성되었으나 팀 미배정(또는 작성중)

- TEAM_ASSIGNED: 팀 배정됨(기사 미배정 가능)

- TECH_ASSIGNED: 기사 배정됨(시작 전)

- IN_PROGRESS: 진행중(기사 작업 시작)

- COMPLETED: 증빙 완료 및 완료 제출됨

- CANCELLED: 취소 처리됨

### 3.2 상태 전이 표(정의)

| From → To | 트리거(행동) | 수행자 | 조건/검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| (없음) → DRAFT | 작업 생성 | Admin | 고객/현장 연결 |
| DRAFT → TEAM_ASSIGNED | 팀 배정 | Admin | assigned_team_id 설정 |
| TEAM_ASSIGNED → TECH_ASSIGNED | 기사 배정 | Team Manager | assigned_technician_id 설정 |
| TECH_ASSIGNED → IN_PROGRESS | 작업 시작 | Technician | 본인 배정(SELF) |
| TECH_ASSIGNED/IN_PROGRESS → COMPLETED | 완료 제출 | Technician | 체크리스트 완료 + FAIL 메모 + 서명 저장 |
| DRAFT/TEAM_ASSIGNED/TECH_ASSIGNED/IN_PROGRESS → CANCELLED | 취소 처리 | Admin | 취소 사유 필수 (권장: COMPLETED 취소 불가) |

### 3.3 완료 제출(Complete) 검증 규칙

완료 제출 시 서버는 아래를 반드시 검증한다.

- 필수 체크리스트 항목 전체 입력(value != null)

- 이상(FAIL) 항목은 메모(note) 필수

- 고객 서명 저장(서명 이미지 + 서명자 이름)

## 4. 권한(역할) 개요 요약(RBAC Summary)

### 4.1 스코프 규칙(데이터 범위)

- Admin: ORG(전체)

- Team Manager: TEAM(assigned_team_id == 내 team_id)

- Technician: SELF(assigned_technician_id == 내 user_id)

### 4.2 역할별 핵심 책임

- Admin: 작업 생성/팀 배정/팀 변경(정책)/취소/문서 확인/재발송

- Team Manager: 기사 배정/재배정(정책)/증빙 상태 모니터링

- Technician: 체크리스트 입력/서명/사진/완료 제출

## 5. Phase 1 정책 토글(결정 항목 체크리스트)

아래 항목은 Phase 1에서도 선택 가능하며, 운영 결과에 따라 조정한다.

- 사진을 완료 조건에 포함한다(기본: 포함하지 않음)

- Team Manager의 재발송 권한을 허용한다(기본: Admin만)

- 진행중(IN_PROGRESS) 상태에서 팀/기사 재배정을 허용한다(기본: 제한)

- 완료(COMPLETED) 이후 수정(체크리스트/서명/사진)을 허용한다(기본: 불가)

- Admin의 기사 배정 권한(긴급 모드)을 허용한다(기본: 불가)

## 6. 문서 내 표기 통일 규칙(UI 카피)

- 체크리스트 버튼 표기: OK / 이상 / 해당없음 (PASS/FAIL 노출 금지)

- 실패 토스트 통일: 실패 · 재시도

- 재시도 버튼/링크 통일: 재시도

- 상태 배지(공통): 기사 미배정 / 기사 배정됨 / 진행중 / 완료 / 취소

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-26] Phase 1 화면 코드 목차(Screen index)-v0.1

# 원본: 26. Phase 1 화면 코드 목차(Screen index)-v0.1.docx

# (본문 시작)

# Phase 1 화면 코드 목차(Screen Index) v0.1

## A. 본사 관리자(Admin) 영역

- A-02 작업 목록: 팀 미배정 작업을 우선 처리하는 목록 화면. 탭/필터로 상태를 전환하며, 목록에서 퀵 팀 배정을 수행한다.

- A-04 작업 상세: 작업 1건의 최종 컨트롤 화면. 팀 배정/변경(정책), 일정/내용(상태 제한) 확인, 증빙/문서/발송 상태 확인, 취소 처리/재발송을 수행한다.

## T. 팀 관리자(Team Manager) 영역

- T-01 팀 대시보드: 팀의 실시간 운영 현황 요약 화면. 미배정/지연/진행중 KPI와 기사별 현황을 통해 배정 의사결정을 지원한다.

- T-02 팀 작업함(목록): 팀 범위 작업 목록 화면. 기본 진입은 미배정 탭이며, 목록에서 퀵 기사 배정을 수행한다.

- T-03 팀 작업 상세: 작업 1건 상세 화면. 기사 배정/재배정(정책)과 체크리스트/서명/사진/PDF/발송 상태를 조회 및 모니터링한다.

## M. 기사(Technician) 영역

- M-02 기사 작업 상세: 현장 작업 수행 화면. 체크리스트 입력(autosave), FAIL 메모, 서명 저장(필수), 사진 업로드(권장), 완료 제출을 수행한다.

# (선택) 문서 섹션 구성 추천(붙여넣기용)

- 문서 목적/범위

- 화면 코드 정의 + Screen Index

- 용어 사전(Glossary)

- 상태 모델(State Model)

- 권한(RBAC Summary) + 정책 토글

- 화면별 스펙 (A-02 → A-04 → T-01 → T-02 → T-03 → M-02)

- 체크리스트 세트(긴 라벨/짧은 라벨)

- API 최소 세트(화면별)

- 추후 범위(Phase 2/3)

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-27] 27. Phase 1 범위 정의 (In scope, out of scope) v0.,1

# 원본: 27. Phase 1 범위 정의 (In scope, out of scope) v0.,1.docx

# (본문 시작)

# Phase 1 범위 정의 (In Scope / Out of Scope) v0.1

## 1) In Scope (Phase 1에서 반드시 구현)

- WorkOrder(작업) 생성/조회: 고객/현장 연결, 요약/특이사항, 방문 일정 입력

- 배정 체인 운영

  - 본사(Admin): 팀 배정/변경(정책)

  - 팀관리자(TM): 기사 배정/재배정(정책)

- 기사 작업 수행(M-02)

  - 체크리스트 입력(autosave) + FAIL 메모 필수

  - 고객 서명 저장(서명자 이름 포함) 필수

  - (권장) 사진 업로드(전/후)

  - 완료 제출(서버 검증 포함)

- 팀 운영 화면(T-01/T-02/T-03)

  - KPI/현황 요약

  - 미배정 중심 작업함 + 퀵 기사 배정

  - 작업 상세에서 증빙 상태 조회

- 본사 운영 화면(A-02/A-04)

  - 팀 미배정 중심 목록 + 퀵 팀 배정

  - 작업 상세에서 팀 변경/취소/문서/발송 상태 확인

- PDF 보관(최소)

  - 완료 후 PDF 생성/저장 또는 다운로드 가능한 형태로 보관(구현 방식은 선택)

- 권한/스코프 적용

  - ORG/TEAM/SELF 스코프 + 역할 기반 접근 제어

## 2) Out of Scope (Phase 1에서는 제외/보류)

- 제품 재고/입출고/시리얼 단위 추적(ProductUnit, 재고 테이블 등) — Phase 2

- 가격정책/프로모션/매출 통계 등 영업 관리 전체 — Phase 2/3

- 정산/세금계산서/결제 연동 — Phase 2+

- 멀티 테넌트(외부 고객사별 독립 운영) 구조 — Phase 3

- 고급 권한 시스템(세부 Permission 테이블) — Phase 2 (Phase 1은 role로 충분)

- 발송(문자/이메일) 고도화

  - 실패 원인 분석/대량 발송/템플릿 관리 — Phase 2
(Phase 1은 “자동 발송/재발송 최소”만)

- AuditLog 고도화(감사 리포트/내보내기) — Phase 2
(Phase 1은 핵심 이벤트 최소 기록 또는 간단 로그로 대체 가능)

- 오프라인 모드(무신호 저장 후 동기화) — Phase 2
(Phase 1은 네트워크 불안 시 “재시도 UX” 중심)

- SLA/알림/에스컬레이션(슬랙/푸시) — Phase 2

## 3) Phase 1 성공 기준(필드테스트 관점)

- 실제 기사 1~2명이 모바일 웹으로 체크리스트+서명 후 완료 제출을 문제없이 수행한다.

- 팀관리자가 미배정 → 기사 배정을 목록에서 빠르게 처리한다.

- 본사가 팀 미배정 작업을 목록에서 팀 배정하고 진행 상태를 확인한다.

- 완료 건에 대해 PDF(또는 동등한 문서 결과물)가 남아 추후 조회 가능하다.

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-28] Phase 1 가정 및 리스크

# 원본: 28. Phase 1 가정 및 리스크.docx

# (본문 시작)

# Phase 1 가정 및 리스크 (Assumptions & Risks) v0.1

## 1) 가정(Assumptions)

- 사용자는 3역할(Admin/TM/Technician)로 시작하며, 권한은 role 기반으로 충분하다.

- 기사 현장 업무는 모바일 웹 사용을 기본으로 한다(태블릿/폰).

- Phase 1은 오프라인(무신호) 동기화 없이도 운영 가능하다고 가정한다.

- 체크리스트 항목은 Phase 1 동안 큰 구조 변경이 잦지 않다(문구 미세조정 수준).

- 사진 업로드는 Phase 1에서 “권장”이며, 완료 조건에 강제하지 않아도 필드테스트가 가능하다.

- PDF는 “완료 증빙 보관”이 목적이며, 디자인/서식 고도화는 Phase 2로 미룬다.

## 2) 리스크(Risks) 및 대응(초기 방침)

- 네트워크 불안정으로 autosave/업로드 실패 가능
→ 실패 · 재시도 UX, 임시 로컬 저장(선택), 업로드 재시도 버튼 제공

- 서명 UX 실패(고객이 잘못 입력/서명 누락/저장 실패)
→ 서명 섹션을 완료 제출의 강제 조건으로 두고, 실패 시 해당 섹션으로 자동 이동

- 현장 데이터 입력 누락(FAIL 메모 미작성, 필수 항목 미체크)
→ 완료 제출 시 서버 검증 + 누락 항목 하이라이트/자동 스크롤

- 배정 정책 혼선(본사가 기사까지 배정하거나 팀이 임의로 일정 변경)
→ RBAC 고정: Admin=팀, TM=기사, 상태별 수정 제한 + 사유 로그(변경 시)

- PDF 생성/저장 실패(서버 부하/렌더링 오류/파일 저장 오류)
→ “PDF 준비됨/실패” 상태 표시 + 재생성(옵션) + 최소 대체(HTML 인쇄)

- 발송 실패(번호/이메일 오류, 공급자 장애)
→ Phase 1은 발송을 부가 기능으로 취급, 재발송은 Admin만, 실패 사유 최소 기록

- 개인정보/보안 리스크(연락처/서명 이미지/현장 주소)
→ 스코프(ORG/TEAM/SELF) 엄격 적용, 다운로드 링크 만료, 접근 로그 최소 기록

- 외주/팀 인계 시 문서-구현 불일치
→ Screen Index + 상태 모델 + RBAC + In/Out Scope를 “단일 진실 소스”로 유지

## 3) Phase 1에서의 운영 원칙(짧게)

- “빠르게 굴러가는 것” 우선: 오프라인/고급 통계/재고는 Phase 2 이후

- “증빙 완결성” 우선: 체크리스트 + FAIL 메모 + 서명 = 완료 조건 고정

- “혼선 방지” 우선: 배정 체인(본사→팀→기사) 권한은 흔들지 않음

# (본문 끝)

# ===

# [Doc-29] WorkOrder 데이터 항목 정의(Field Dictionary) v0.1

# 원본: 29. WorkOrder 데이터 항목 정의(Field Dictionary) v0.1.docx

# (본문 시작)

# WorkOrder 데이터 항목 정의(Field Dictionary) v0.1 — Phase 1

## 1) 기본 식별/분류

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | string/uuid | ✅ | 시스템 | WO-1042 | 표시용 ID 포맷은 선택 |
| type | enum | ✅ | Admin | INSTALL / SERVICE | DRAFT에서만 변경 권장 |
| status | enum | ✅ | 시스템 | TEAM_ASSIGNED | 상태 전이 규칙 준수 |
| priority | enum | ⭕ | Admin | NORMAL | LOW/NORMAL/HIGH |

## 2) 고객/현장 참조

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| customer_id | fk | ✅ | Admin | CUST-22 | 고객 마스터 |
| site_id | fk | ✅ | Admin | SITE-108 | 현장 마스터(주소 포함) |
| (표시) customer_name | derived | - | 시스템 | OO유통(주) | 응답에 포함 권장 |
| (표시) site_address | derived | - | 시스템 | 서울시 … | 응답에 포함 권장 |

## 3) 작업 내용

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| summary | text(short) | ✅ | Admin | 공간살균기 설치 | 50자 내 권장 |
| description | text | ⭕ | Admin | 출입문 오른쪽… | 특이사항/주의사항 |
| scheduled_start_at | datetime | ⭕ | Admin | 2026-02-12 14:00 | 지연 계산 기준 |
| product_serial_text | text | ⭕ | Admin/기사(정책) | SN1234… | Phase 1은 텍스트로만 |

## 4) 배정(Assignment)

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| assigned_team_id | fk | ⭕(흐름상 필요) | Admin | TEAM-3 | 팀 미배정이면 null |
| assigned_technician_id | fk | ⭕(흐름상 필요) | Team Manager | U-55 | 기사 미배정이면 null |

권장 정책:

- Admin은 팀까지만 배정(기사 배정은 TM 담당)

- IN_PROGRESS 이후 팀/기사 변경은 제한 + 사유(정책)

## 5) 완료/취소 메타

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| started_at | datetime | ⭕ | 시스템 | 2026-02-12 14:05 | start 시점 기록 |
| completed_at | datetime | ⭕ | 시스템 | 2026-02-12 14:40 | complete 시점 |
| cancelled_at | datetime | ⭕ | 시스템 | 2026-02-12 13:10 | cancel 시점 |
| cancel_reason | text | ⭕ | Admin | 고객 일정 변경 | 취소 시 필수 |

## 6) 고객 발송 설정(옵션, Phase 1 최소)

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notify_sms_enabled | bool | ⭕ | Admin | true | Phase 1 기본 OFF 권장 |
| notify_email_enabled | bool | ⭕ | Admin | true | Phase 1 기본 OFF 권장 |
| customer_notify_phone | string | ⭕ | Admin | 01012345678 | 번호 포맷 검증 필요 |
| customer_notify_email | string | ⭕ | Admin | a@b.com | 이메일 검증 필요 |

Phase 1에서는 발송 “자동/재발송”을 최소로 하고, 실패 시 Admin이 처리하는 흐름 권장.

## 7) 시스템 필드

| 필드 | 타입 | 필수 | 입력 주체 | 예시 | 제약/비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| created_by_user_id | fk | ✅ | 시스템 | U-1 | 생성자 |
| created_at | datetime | ✅ | 시스템 | - |  |
| updated_at | datetime | ✅ | 시스템 | - |  |

# 서버 검증 규칙(WorkOrder 단)

- complete 시점에 체크리스트 필수 입력 + FAIL 메모 + 서명 존재를 검증한다.

- cancel은 사유 필수, 권장 정책상 COMPLETED는 취소 불가.

- 스코프/권한(ORG/TEAM/SELF)은 모든 조회/수정 요청에서 우선 검증한다.

# (본문 끝)

# ===