# 📌 프로젝트 정의 (1차 단계 – 내부 효율 개선 중심)

## 프로젝트 명 (초안)

공간살균기 설치·AS 내부 운영 디지털화 프로젝트 (Phase 1)

## 1️⃣ 프로젝트 목적 (Phase 1 한정)

본 프로젝트는 당사 설치 및 AS 업무의 수작업·분산 관리 체계를 디지털화하여,
현장 증빙(서명·사진·문서)을 표준화하고,
본사–팀–기사 간 작업 흐름을 통합 관리하는 내부 운영 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다.

## 2️⃣ 해결하려는 문제 정의 (Problem Statement)

현재 운영상의 문제:

- 설치·AS 증빙 문서의 누락/분산

- 현장 작업 이력 조회의 어려움

- 팀 단위 배정 체계의 비표준화

- 작업 완료 후 문서 전달의 수동 처리

- 관리자 실시간 모니터링 한계

## 3️⃣ 1차 목표 (Phase 1 Objectives)

### 운영 효율

- 작업 생성 → 배정 → 완료 흐름의 표준화

- 팀 단위 관리 체계 정립

### 증빙 체계

- 현장 서명 필수화

- 설치/AS 완료 문서 자동 생성

- 고객 대상 자동 발송 체계 구축

### 통제/조회

- 고객·현장·시리얼 기준 이력 조회 가능

- 관리자 대시보드로 상태 가시화

# 📌 프로젝트 범위 (Phase 1 Scope)

## 포함

- 사용자 권한 체계 (Admin / TeamManager / Technician)

- WorkOrder 기반 설치·AS 관리

- 체크리스트 및 서명 수집

- PDF 문서 자동 생성

- 이메일/문자 발송

- 작업 이력 조회 기능

## 제외 (Phase 2 이후)

- 영업 관리 모듈

- 가격 정책/프로모션

- 정산/회계 연동

- 고급 재고 시스템

- 외부 고객용 SaaS 기능

# 📌 성공 기준 (Phase 1 KPI)

//이걸 문서에 명확히 적는 게 중요해.

- 문서 누락률 0%

- 설치/AS 이력 조회 시간 50% 이상 단축

- 작업 상태 실시간 파악 가능

- 고객 문서 발송 자동화 100%

# 📌 Phase 2, 3 전략 (예정)

## Phase 2 (내부 고도화)

- 재고/시리얼 추적 고도화

- 영업 모듈 통합

- 통계/성과 분석

## Phase 3 (외부 확장)

- 파트너사 통합 운영

- 멀티 조직 구조 확장

- SaaS 모델 전환 가능성 검토

# 🔥 전략적으로 중요한 점

지금 문서는 이렇게 정의해야 해:

“IT 시스템 개발”이 아니라
업무 프로세스 표준화 및 디지털 전환 프로젝트

그래야 예산 설득이 쉽고,
나중에 규모 키우기도 쉬움.